ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ № 1681 ОТ 17.07.2018 г.

О внесении изменений в постановление администрации города Коврова от 13.04.2018 № 887 «Об организации теплоснабжения муниципального образования г. Ковров»

В соответствии с Федеральным законом РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом РФ от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», ст. ст. 31, 32 Устава муниципального образования г. Ковров постановляю:

- Внести следующие  изменения в постановление № 887 от 13.04.2018 «Об организации теплоснабжения муниципального образования г. Ковров»:

1.1. Изложить таблицу раздела 4 «Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии» согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.2. Изложить раздел 8 «Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение» согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города по ЖКХ, строительству и развитию инфраструктуры.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию.

## И.о. главы города А.Ф.Бобров

Приложение № 1

## к постановлению администрации г. Коврова

от «17» июля 2018г. № 1681

| № п/п | Мероприятие | Стоимость, тыс. руб. | Срок реализации | Организация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство блочно-модульной котельной вместо котельной №2 г.Ковров, ул.Чкалова, д.48/2, стр.1 и здания, г.Ковров, ул.Чкалова, д.48/2, стр.2 (котельная №6). | 41 300,0 | 2027г.-2028г. | ООО "Владимиртеплогаз" |
| 2 | Модернизация системы сетевых насосных агрегатов на котельных г.Коврова | 2 130,0 | 2018г. | ООО "Владимиртеплогаз" |
| 3 | Ремонт потолка подвала в котельной ул. Набережная,8 | 245,7 | 2018 | МУП "ЖЭТ" |
| 4 | Выполнить мероприятия в котельной № 183 согласно заключения экспертизы промышленной безопасности | 315,0 | 2018 | МУП "ЖЭТ" |
| 5 | Выполнить мероприятия в котельной № 296 согласно заключения экспертизы промышленной безопасности | 820,0 | 2018 | МУП "ЖЭТ" |
| 6 | Замена водогрейного кола ТВГ-8М на UNITERM 5000 в котельной №12 | 6 400,0 | 2019 г. | ООО "КЭТК" |
| 7 | Реконструкция котельной ООО «ДСК ЭНЕРГО» с установкой дополнительного водогрейного котла мощностью 1,5 МВт для обеспечения экономичной работы котельной в межотопительный период | 3 450,0 | 2018-2019 | ООО "ДСК ЭНЕРГО" |
| 8 | Строительство блочно-модульной котельной по адресу: Владимирская область, МО город Ковров, ул. Киркижа | 15 000,0 | 2018 | УГХ админситрации г. коврова |
| 9 | Строительство блочно-модульной котельной «Гейзер G-220» для обеспечения теплоснабжением ГКОУ ВО «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат г. Ковров» | информация не предоставлена | 2018 | Департамент образования Владимирской области, ООО «ТеплоКом» |
| 10 | Строительство металлической дымовой трубы по адресу: Владимирская область, г. Ковров, ул. Кангина, 11 | 2 715,60 | 2019 | МУП «ЖИЛЭКС» |
|  | ИТОГО | 72 376,3 |  |  |

Приложение № 2

## к постановлению администрации г. Коврова

от «17» июля 2018г. № 1681

Оценка стоимости нового строительства источников и теплосетевых объектов г. Коврова выполнена на основании проектов-аналогов, данных фирм-поставщиков и фирм-изготовителей оборудования и предварительных укрупненных сметных расчетов.

Результаты приведены в Таблице 53.

Основная доля капитальных вложений приходится на 2019-2033гг.

Необходимый объём финансирования по этапам и на весь период составляет:

Этап I	201,73 млн.р.

Этап II	1 937,7 млн.р.

__________________________________________

2 139,43 млн.р.

Таблица 53 – Оценка инвестиций в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение системы теплоснабжения г. Коврова по этапам, тыс. руб.

| Объекты | Виды работ | Итого, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
|  | Проектно-изыскательские работы | Технические условия и согласования | Закупка оборудования | Строительно-монтажные работы | Пуско-наладочные работы |  |
| Этап I |
| 2018-2020 г. г. |
| Источник теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация системы сетевых насосных агрегатов на котельных г.Коврова ООО "ВТГ" |  |  |  |  |  | 2 130,000 |
| Котельная №12 ООО КЭТК | 125,000 |  | 5319,532 | 916,352 | 72,000 | 6 432,884 |
| Котельная ООО ДСК ЭНЕРГО |  |  |  |  |  | 3 450,000 |
| Строительство БМК |  |  |  |  |  | 187 000,000 |
| Строительство металлической дымовой трубы по адресу: Владимирская область, г. Ковров, ул. Кангина, 11 | 30,00 |  |  | 2685,60 |  | 2 715,60 |
| Тепловые сети |  |  |  |  |  |  |
| Демонтаж |  |  |  |  |  |  |
| Монтаж |  |  |  |  |  |  |
| ЦТП |  |  |  |  |  |  |
| Итого за 1 этап |  |  |  |  |  | 201 728,48 |

| Этап II |
| --- |
| 2021-2033г. |
| Источник теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| Строительство блочно-модульной котельной вместо котельной №2 г.Ковров, ул.Чкалова, д.48/2, стр.1 и здания, г.Ковров, ул.Чкалова, д.48/2, стр.2 (котельная №6). ООО "ВТГ" |  |  |  |  |  | 41 300,000 |
| Строительство БМК |  |  |  |  |  | 1 668 600,000 |
| Тепловые сети |  |  |  |  |  |  |
| Демонтаж ООО "ВТГ" |  |  |  |  |  | 227 807,192 |
| Монтаж "ООО ВТГ" |  |  |  |  |  |  |
| ЦТП |  |  |  |  |  |  |
| Итого за 2 этап |  |  |  |  |  | 1 937 707,192 |
| ИТОГО за 1 и 2 этап |  |  |  |  |  | 2 139 435,58 |