Приложение

Информация об инвестиционных проектах, реализуемых на территории Владимирской области, муниципальное образование город Ковров

| № п/п | Наименование проекта | Место реализации проекта на территории области | Наименование и адрес юридического лица, реализующего проект | Ф.И.О. руководителя и контактных лиц, тел. | Объем инвестиций, млн. руб. (планируемый/ фактический) | Численность работающих, чел. (планируемая/ фактическая) | Дата начала реализации проекта | Дата пуска объекта в эксплуатацию | Наименование и адрес юридического лица, являющегося заказчиком |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Новый завод по производству ГЦ | г.Ковров ПАО "КМЗ" | ПАО "КМЗ", г.Ковров, ул. Социалистическая, 26 | Генеральный директор Владимир Борисович Ахмадышев, специалист главный по управлению инвестициями Наталья Александровна Романова (тел.8(49232) 9-40-98) | 3 341,18 / 3 117,13 | 963 / 548 | 2011 | 2018 | АО "ТВЭЛ", г.Москва, Каширское шоссе, 49 |
|  | Организация производства ГЦ-11 |  |  |  | 666,0 / 0,0 |  | 2018 | 2022 |  |
|  | Совершенствование и модернизация энергетического хозяйства и инженерных сетей |  |  |  | 118,45 / 49,95 |  | 2007 | 2021 |  |
|  | Совершенствование управления предприятия, внедрение новых информационных технологий (КИС, IT-инфраструктуры) |  |  |  | 148,34 / 137,41 |  | 2008 | 2018 |  |
|  | Обеспечение собственных нужд предприятия |  |  |  | 194,36 / 188,47 |  | 2007 | 2018 |  |
|  | Обеспечение комплексной безопасности предприятия и выполнение соглашений по охране труда |  |  |  | 44,69 / 43,62 |  | 2007 | 2018 |  |
|  | Концентрация производств АО "ВПО Точмаш" и ПАО "КМЗ" |  |  |  | 778,0 / 67,36 |  | 2017 | 2019 |  |
|  | Организация автономного отопления корпусов ПАО «КМЗ» |  |  |  | 68,42 / 0,0 |  | 2017 | 2019 |  |
|  | Организация серийного производства изделия «вставка гибкая» с целевой себестоимостью |  |  |  | 252,0 / 0,0 |  | 2017 | 2020 |  |
| 2. | Реконструкция и техническое перевооружение производства | г.Ковров | АО «ВНИИ «Сигнал» 601903, г.Ковров, ул.Крупской, д.57 | Ген. директор – В.В. Орленко, контактное лицо – Калинина С.В. тел.(49232) 9-04-33 | Планируемый объем Всего – 1812,3 млн.руб., в т.ч.: взнос ГК «Ростех» - 887,4 млн.руб., собственные средства – 924,9 млн.руб./ Фактический объем Всего – 982,07 млн.руб., в т.ч.: взнос ГК «Ростех» - 514,76 млн.руб., собственные средства – 411,32 млн.руб., бюджетные средства – 55,99 млн.руб. | 2014 / 1971 (среднесписочная численность) | 2012г. | 2020г. | Минпромторг РФ, 109074, г.Москва, Китайгородский пр., д.7 |
| 3. | Разработка и освоение промышленного производства конкурентноспособного многофункционального экскаватора-погрузчика на колесном шасси для выполнения строительных и муниципальных работ | г. Ковров, ОАО "КЭМЗ" | ОАО "КЭМЗ" 601900, г.Ковров, ул. Крупской, 55 | Ген.директор – В.В.Лебедев, контактное лицо – Фудиман Кирилл Яковлевич тел. 8 (49232) 9-31-35 | 448,4 / 363,903 | 50/32 (с учетом имеющегося персонала предприятия | Январь 2016 | 2018 | ОАО "КЭМЗ" г.Ковров, ул.Крупской, 55 |
| 4. | Разработка и освоение серийного производства конкурентноспособных импортозамещающих 5-ти осевых вертикально-фрезерных обрабатывающих центров с ЧПУ | г. Ковров, ОАО "КЭМЗ" | ОАО "КЭМЗ" 601900, г.Ковров, ул. Крупской, 55 | Ген.директор – В.В.Лебедев, контактное лицо – Безлихотнов Алексей Юрьевич тел. 8 (49232) 9-39-16 | 578,4 / 384,317 | 58 / 1 (с учетом имеющегося персонала предприятия | Сентябрь 2016 | 2018 | ОАО "КЭМЗ" г.Ковров, ул.Крупской, 55 |
| 5. | Разработка и организация производства тракторов ANT-Zetor 4135F на колесном шасси | г. Ковров, ОАО "КЭМЗ" | ОАО "КЭМЗ" 601900, г.Ковров, ул. Крупской, 55 | Ген.директор – В.В.Лебедев, контактное лицо – Фудиман Кирилл Яковлевич. тел. 8 (49232) 9-31-35 | 93,2 / 0 | 103 / 10 (с учетом имеющегося персонала предприятия) | Январь 2017 | 2017 | ОАО "КЭМЗ" г.Ковров, ул.Крупской, 55 |
| 6. | Строительство узла обеззараживания очищенных стоков на 2015-2019 годы (первого пускового комплекса на фактическую производительность) | г.Ковров | ОАО «Завод им.В.А.Дегтярева», 601900, г.Ковров, ул.Труда, стр.4 | Ген.директор – А.В.Тменов, контактное лицо начальник ОООС Кастов Александр Анатольевич, тел. (49232) 9-16-57, 9-16-42 -факс | 33,350 / 16,216 | 10847 (на ОАО «ЗиД») | 2015 г. | Декабрь 2019г. | Администрация города Коврова, 601900, ул.Краснознаменная, д.6 |
| 7. | Реконструкция инженерной сети питьевого водоснабжения по улицам: Живописная (от жилого дома №40 до жилого дома №80), Чистова (от в/к №1 до в/к №11, от дома №24 до в/к №13), 1-я Большая (от жилого дома №2 до жилого дома №1 по ул.Чистова), Ленинградская (от жилого дома №9 до жилого дома №57) в 2018-2020г.г. | г.Ковров | ОАО «Завод им.В.А.Дегтярева», 601900, г.Ковров, ул.Труда, стр.4 | Ген.директор – А.В.Тменов, контактное лицо начальник ОООС Кастов Александр Анатольевич, тел. (49232) 9-16-57, 9-16-42 -факс | 10,222 / 0,0 | 10847 (на ОАО «ЗиД») | 2018 г. | Ул.Живописная – декабрь 2018, ул.Чистова – декабрь 2019, ул.1-я Большая и Ленинградская – декабрь 2020 | Администрация города Коврова, 601900, ул.Краснознаменная, д.6 |
| 8. | Солвис – производство корпусной мебели | Город Владимир,ВПО «Точмаш» | ООО «Солвис», г. Ковров, ул. Комсомольская, д. 116И | Манёнок Александр Александрович 8 910 098 89 85 | 129/106,1 | 73/60 | 2017 | 2018 | ООО «Солвис», г. Ковров, ул. Комсомольская, д. 116И |
| 9. | Реконструкция и техническое перевооружение производства пневмогидравлических систем и бортовых разъемных соединений КБ «Арматура» - филиала ФГУП «ГКНПЦ им.М.В.Хруничева» | 601909, г.Ковров, ул.Социалистическая, д.22 | АО «ГКНПЦ им.М.В.Хруничева», 121309, г.Москва, ул.Новозаводская, д.18 | Первый зам.директора КБ «Арматура» - главный инженер В.А.Коростин, тел. (49232) 9-52-70 | 218,727 без НДС в базисном уровне цен 2001г. (на 01.01.2000) | 249 | 07.02. 2006 | 2019г. | АО «ГКНПЦ им.М.В.Хруничева», 121309, г.Москва, ул.Новозаводская, д.18 |
| 10 | Склад лекарственных препаратов | г. Ковров, | ЗАО "Экополис" 601900, г.Ковров, ул. Кузнечная, 143/1 | Директор – Б.И.Алин, контактное лицо – Вершинин А.Н. (тел. 8-915-769-35-64 | 20/30 | 8 | Август 2017 | Август 2018 | ЗАО "Экополис" 601900, г.Ковров, ул. Кузнечная, 143/1 |
| 11 | Логистический склад | Ковров | ООО Фирма Цикл», Ковров, улКомсомольская, 116-б, стр 10 | Моренов В В | 63 | 250 | 01.01. 2017 | 1 кв-л 2018 | ООО Фирма Цикл», Ковров, ул Комсомольская, 116-б, стр 10 |