Приложение к постановлению

 администрации города Коврова

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№ \_\_\_\_\_\_

**М У Н И Ц И П А Л Ь Н А Я П Р О Г Р А М М А**

**«Благоустройство территории города Коврова»**

**Стратегические приоритеты в сфере реализации муниципальной программы**

Повышение качества среды проживания жителей города является необходимым условием стабилизации и подъема общего уровня социально-экономического развития города и повышения уровня жизни его жителей.

В настоящее время территория муниципального образования город Ковров благоустроена не более чем на 31 %. Под благоустроенной территорией понимается территория, соответствующая «Правилам благоустройства территории муниципального образования город Ковров Владимирской области», утвержденным Решением Совета народных депутатов г. Коврова от 26.07.2017 № 162.

Так, на территории города Коврова благоустроено всего 2 парка из 4, что составляет 50%. Благоустроенными являются 12 общественных территорий из 39, что составляет 30,77 %. Примером благоустроенного парка может быть парк им. В.А. Дегтярева и Ковровский историко-мемориальный парк «Иоанно-Воинский некрополь».

Примерами благоустроенных общественных территорий являются сквер Оружейников, сквер на пересечении улиц Т. Павловского и Чернышевского, сквер им. С.К. Никитина, сквер на Площади Победы, сквер площади 200-летия города Коврова.

С точки зрения географического распределения общественных территорий и специально оборудованных функциональных площадок существует большая проблема с равномерностью их распределения по территории города. Так, существуют жилые микрорайоны, где простая пешая прогулка с детьми или возможность отдыха на благоустроенной общественной территории, не прибегая к услугам транспорта, являются недоступными. У жителей далеко не всех микрорайонов есть возможность пешком добраться до благоустроенной общественной территории.

Бесспорным достоинством географического расположения муниципального образования города Коврова является его расположение на правом берегу реки Клязьмы. Одной из стратегических задач культурного развития города, роста его привлекательности у туристов является организация мест отдыха и развлечений на природе, максимальное сохранение и благоустройство существующего озеленения, реабилитация долин и склонов рек и их притоков (реки Клязьмы и Нерехты). В связи с этим одной из основных проблем в сфере благоустройства мест массового отдыха населения можно считать отсутствие благоустройства на территории Комсомольского парка, расположенного вдоль берега реки Клязьмы.

Еще одной важной стратегической составляющей развития города Коврова является обустройство территорий, имеющих отношение к военной тематике, для расширения туристического маршрута по теме «Ковров – город воинской славы». Благоустройство данных территорий является обязательным элементом развития города, как носителя звания «Город воинской славы» и отражает индивидуальную особенность города.

Основными недостатками в сфере благоустройства городских парков и скверов является отсутствие достаточно развитой дорожно-тропиночной сети или ее ненадлежащее состояние, недостаточное количество скамеек для отдыха населения, урн для сбора мусора, детских и спортивных площадок, парковых архитектурных форм. Освещение и озеленение мест массового отдыха населения также является значимой проблемой.

Благоустройство дворов жилищного фонда на сегодняшний день в целом по городу Коврову полностью или частично не отвечает нормативным требованиям. В настоящее время на территории города Коврова расположено 1431 многоквартирный дом. 1097 многоквартирных домов включены в региональную программу капитального ремонта. Всего в городе 1107 дворовых территорий, из них благоустроенных дворовых территорий - 243 территории, что составляет 21,95%. Требуется ремонт асфальтового покрытия внутриквартальных проездов и тротуаров. Асфальтобетонное покрытие на 68 % придомовых территорий имеет высокий физический износ.

Недостаточно производились работы во дворах по уходу за зелеными насаждениями, восстановлению газонов, удалению старых и больных деревьев, не осуществлялась посадка деревьев и кустарников. Зеленые насаждения на дворовых территориях представлены, в основном, зрелыми или перестойными деревьями, на газонах не устроены цветники.

В ряде дворов отсутствует освещение придомовых территорий, необходимый набор малых форм и обустроенных площадок. Отсутствуют специально обустроенные стоянки для автомобилей, что приводит к хаотичной парковке.

Еще одной проблемой в сфере благоустройства территории города Коврова, особенно в сфере благоустройства дворовых территорий, является пассивность населения, отсутствие хозяйского подхода, нежелание принимать участие, сохранять и обслуживать те элементы, которые имеются. Вовлечение жителей в процесс благоустройства – серьезная задача на пути изменения облика города Коврова.

Надлежащее состояние придомовых территорий является важным фактором при формировании благоприятной экологической и эстетической городской среды. Проблемы восстановления и ремонта асфальтового покрытия дворов, озеленения, освещения дворовых территорий на сегодня весьма актуальны и не решены в связи с недостаточным финансированием отрасли.

К благоустройству дворовых и внутриквартальных территорий необходим последовательный комплексный подход, рассчитанный на среднесрочный период, который предполагает использование программно-целевых методов, обеспечивающих увязку реализации мероприятий по срокам, ресурсам и исполнителям.

Кроме дворовых и внутриквартальных территорий имеются общественные территории и площадки, специально оборудованные для отдыха, общения и досуга разных групп населения.

Общественная территория - это территория муниципального образования, которая постоянно доступна для общего пользования, в том числе площадь, набережная, пешеходная зона, парковка, сквер, парк и иная территория муниципального образования, используемая населением муниципального образования бесплатно в различных целях (для общения, отдыха, занятия спортом и т.п.).

В городе Коврове 43 общественные территории (с учетом парков), из которых благоустроено 14 общественных территории, что составляет 32,56% от общего количества. По результатам инвентаризации и согласно Постановлению Правительства РФ от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды» отделом по реализации национальных проектов управления по экономической политике, стратегическому развитию и инвестициям сформирован адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния). Данный перечень приведен в Приложении № 3 к муниципальной подпрограмме.

Реализация муниципальной программы позволит создать благоприятные условия среды обитания, повысить комфортность проживания населения города, увеличить площадь озеленения территорий, обеспечить более эффективную эксплуатацию территории города, улучшить условия для отдыха и занятий спортом, обеспечить физическую, пространственную и информационную доступность зданий, сооружений, дворовых территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения и повысит индекс качества городской среды, в целом.

Внешний облик города, его эстетический вид, во многом зависят от степени благоустроенности территорий общего пользования, от площади озеленения.

Благоустройство территории – комплекс проводимых на территории города работ и мероприятий, направленных на обеспечение и улучшение санитарного и эстетического состояния города, повышение комфортности проживания, обеспечение безопасности среды проживания жителей города, а также непосредственная деятельность физических и юридических лиц, индивидуальных предпринимателей по созданию и обеспечению благоприятных условий проживания в границах города.

Благоустроенные городские территории создают образ города, формируют благоприятную и комфортную городскую среду для жителей и гостей города. Они являются важным условием его инвестиционной и миграционной привлекательности.

Приоритеты государственной политики в сфере реализации государственной программы определяются исходя из положений:

- Указа Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»;

- Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;

- постановления Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»;

- федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», утвержденного протоколом заседания проектного комитета по национальному проекту «Жилье и городская среда» от 21.12.2018 № 3;

- Указа Губернатора Владимирской области от 02.06.2009 № 10 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Владимирской области до 2030 года»; - постановления администрации Владимирской обл. от 20.04.2023 № 271 «Об утверждении плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Владимирской области до 2030 года на 2023 - 2025 годы».

Приоритетным направлением государственной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства является обеспечение условий комфортного проживания граждан, в том числе формирование комфортной городской среды, обеспечение возможности полноценной жизнедеятельности маломобильных групп населения и безопасности мест пребывания детей с родителями.

Основной целью государственной программы является повышение в полтора раза комфортности городской среды к 2030 году и увеличение в связи с этим уровня жизни населения Владимирской области. Указанная цель соответствует показателю национальной цели развития Российской Федерации «Комфортная и безопасная среда для жизни», определенной Указом Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474, включающая для Владимирской области следующий целевой показатель: Достижение национальной цели осуществляется посредством реализации мероприятий в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», входящего в состав национального проекта «Жилье и городская среда». Приоритеты политики в сфере благоустройства муниципального образования город Ковров Владимирской области определены в соответствии с приоритетами и целями государственной политики в сфере благоустройства, установленными на федеральном уровне национальным проектом «Жилье и городская среда» (утв. президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам, протокол от 24.12.2018 № 16).

Основной целью муниципальной программы является кардинальное повышение комфортности городской среды, повышение индекса качества городской среды на 20 %, создание механизма прямого участия в формировании комфортной городской среды, увеличение доли граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды, до 25 %.

Муниципальная программа предполагает решение задач по:

- созданию универсальных механизмов вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории города Коврова;

- обеспечению проведения мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий города Коврова;

- исполнению мероприятий по преобразованию отрасли городского хозяйства посредством внедрения цифровых технологий и платформенных решений.

При разработке проектов благоустройства общественных территорий основной задачей является использование различных элементов благоустройства, а также функциональное разнообразие объекта благоустройства в целях обеспечения привлекательности общественной территории для разных групп населения.

Важными условиями для достижения максимального результата на пути повышения индекса качества городской среды являются следующие нормы:

- синхронизация реализации мероприятий в рамках муниципальной программы с реализуемыми в муниципальном образовании мероприятиями в сфере обеспечения доступности городской среды для маломобильных групп населения, а также мероприятиями в рамках национальных проектов «Демография», «Образование», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Культура», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»;

- синхронизация выполнения работ в рамках муниципальной программы с реализуемыми в городе федеральными, региональными и муниципальными программами (планами) строительства (реконструкции, ремонта) объектов недвижимого имущества, программами по ремонту и модернизации инженерных сетей и иных объектов, расположенных на соответствующей территории;

- проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения;

- актуализация муниципальной программы по результатам проведения голосования по отбору общественных территорий и продление срока действия программы на срок реализации федерального проекта;

- проведение голосования по отбору общественных территорий с учетом требований постановления Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 № 1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»;

- проведение общественных обсуждений проекта муниципальной программы (срок обсуждения - не менее 30 календарных дней со дня опубликования проекта), в том числе при внесении изменений;

- учет предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории, общественной территории в муниципальную программу;

- обязательное установление минимального трехлетнего гарантийного срока на результаты выполненных работ по благоустройству дворовых и общественных территорий, софинансируемых за счет средств субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации;

- заключение соглашений по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в целях реализации муниципальной программ не позднее 1 апреля года предоставления субсидии (за исключением случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования).

Для комплексного решения поставленных задач и достижения поставленных целей, направленных на благоустройство территории города Коврова, программой предусматривается выполнение основных мероприятий:

1. Мероприятия по расширению механизмов вовлечения граждан и организаций в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий;
2. Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и (или) общественных территорий;
3. Мероприятия по обустройству городских парков;
4. Мероприятия по проведению работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, работы по благоустройству дворовых территорий которых софинансируются из бюджета субъекта Российской Федерации.

Перечень основных мероприятий муниципальной программы с ответственными исполнителями, сроками начала и окончания реализации и значениями целевых показателей представлен в разделе 2. Показатели муниципальной программы Паспорта муниципальной программы «Благоустройство территории города Коврова.

Помимо реализации основных мероприятий Программы, также предусмотрена работа с собственниками (юридические лица и индивидуальные предприниматели) недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков по приведению данного имущества в состояние, соответствующее Правилам благоустройства, за счет средств собственников. Для этого между органами местного самоуправления и собственниками заключаются соответствующие соглашения, гарантирующие приведение в соответствие недвижимого имущества в срок до 2024 года.

Перечень объектов недвижимого имущества и земельных участков, которые будут приведены в соответствии с Правилами благоустройства города Коврова состояние в срок до 2024 года приведен в приложении №6 к Программе.

Кроме того, управление городского хозяйства совместно с управлением строительства и архитектуры в рамках Программы проводит мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (землепользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2024 года в соответствии с требованиями Правил благоустройства.

Для этого на основании Правил благоустройства составляется перечень критериев для оценки индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, на предмет соответствия правилам. На основании этих критериев проводится инвентаризация. Для проведения инвентаризации привлекаются председатели уличных комитетов. По результатам инвентаризации проводится работа с собственниками.

Проведение указанных мероприятий реализуется с учетом следующих этапов:

- выявление реальных потребностей групп населения;

- анализ текущего состояния территории города Коврова путем проведения инвентаризации и составления документов, описывающих объекты благоустройства, расположенные на территории муниципального образования;

- проведение общественных обсуждений перечня общественных территорий и прием предложений от заинтересованных лиц;

- обеспечение проведения общественных обсуждений проектов муниципальной программы (внесения в нее изменений), в том числе в электронной форме в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», со сроком обсуждения - не менее 30 дней со дня опубликования;

- обеспечение размещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» документов о составе общественной комиссии, созданной в соответствии с Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169, протоколов и графиков заседаний указанной общественной комиссии;

- обеспечение возможности проведения голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, в электронной форме в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

- обеспечение обязательного размещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» муниципальной программы и иных материалов по вопросам формирования комфортной городской среды, которые выносятся на общественное обсуждение, и результатов этих обсуждений, а также возможность направления гражданами своих предложений в электронной форме;

- проведение голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы в год, следующий за годом проведения такого голосования, в порядке, установленном правовым актом Владимирской области;

- реализация проектов благоустройства дворовых и общественных территорий, обеспечение информирования граждан.

Благоустройство дворовой территории включает в себя минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовой территории, предусмотренных Правилами предоставления и распределения субсидии на реализацию программ формирования современной городской среды государственной программы «Благоустройство территорий муниципальных образований Владимирской области», утвержденными постановлением администрации области от 30.08.2017 № 758.

Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий включает в себя ремонт дворовых проездов, тротуаров, обеспечение освещения дворовых территорий, установку скамеек, установку урн, устройство эко-парковок (в случае потребности), ремонт имеющихся парковочных мест.

При этом собственники помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого благоустраивается за счет средств муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования города Коврова» должны обеспечить финансовое и трудовое участие заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках видов работ, установленных настоящей подпрограммой для минимального перечня работ по благоустройству.

Доля обязательного финансового участия заинтересованных лиц в благоустройстве дворовой территории в рамках минимального перечня видов работ должна составлять не менее 10% от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории.

Дополнительный перечень видов работ не устанавливается и оплачивается за счет средств собственников помещений в многоквартирном жилом доме.

Трудовое участие заинтересованных лиц в благоустройстве дворовой территории в рамках минимального перечня видов работ является обязательным и выражается в форме выполнения жителями неоплачиваемых работ (субботники и др.), не требующих специальной квалификации, а также привлечения к выполнению работ по благоустройству дворовых территорий студенческих строительных отрядов.

В составе проекта благоустройства дворовой территории должны учитываться мероприятия по благоустройству дворовых территорий с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Общественные территории, подлежащие благоустройству в рамках муниципальной программы «Благоустройство территории города Коврова», с перечнем видов работ, планируемых к выполнению, отбираются с учетом результатов общественного обсуждения и голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы (далее - голосование по отбору общественных территорий) в год, следующий за годом проведения такого голосования, в порядке, установленном правовым актом Владимирской области.

Адресный перечень всех дворовых территорий (приложение №1), нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в указанный период (приложение № 2), исходя из минимального перечня работ по благоустройству формируется в соответствии с Порядком предоставления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в подпрограмму «Формирование современной городской среды на территории города Коврова» муниципальной программы «Благоустройство территории города Коврова». Физическое состояние дворовой территории и необходимость ее благоустройства определяются по результатам инвентаризации дворовой территории, проведенной в порядке, утвержденном приказом департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации Владимирской области от 14.06.2017 № 100 «Об утверждении Порядка инвентаризации дворовых и общественных территорий в отдельных муниципальных образованиях Владимирской области».

Адресный перечень всех общественных территорий (приложение № 3), нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в указанный период, формируется в соответствии с Порядком предоставления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования города Коврова в подпрограмму «Формирование современной городской среды на территории города Коврова» муниципальной программы «Благоустройство территории города Коврова». Физическое состояние общественной территории и необходимость ее благоустройства определяются по результатам инвентаризации общественной территории, проведенной в порядке, утвержденном приказом департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации Владимирской области от 14.06.2017 № 100 «Об утверждении Порядка инвентаризации дворовых и общественных территорий в отдельных муниципальных образованиях Владимирской области».

Из адресного перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации настоящей программы, могут быть исключены территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 %, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом города Коврова при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня дворовых территорий и общественных территорий межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией.

Из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации настоящей программы, могут быть исключены дворовые территории, собственники помещений многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации настоящей подпрограммы или не приняли решения о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные в соответствии с настоящей подпрограммой. При этом исключение дворовой территории из перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, возможно только при условии одобрения соответствующего решения межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией.

В отношении каждой дворовой и общественной территории, включенной в Программу, подготавливается и утверждается (с учетом обсуждения с представителями заинтересованных лиц) дизайн-проект.

Обеспечить выполнение условия о предельной дате заключения соглашений по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации муниципальных программ не позднее 01 апреля года предоставления субсидии для заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству общественных территорий и дворовых территорий за исключением:

- случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования;

- случаев проведения повторного конкурса или новой закупки, если конкурс признан не состоявшимся по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок проведения конкурсных процедур;

- случаев заключения таких соглашений в пределах экономии средств при расходовании субсидии в целях реализации муниципальных программ, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок до 15 декабря года предоставления субсидии.

Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, а также объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее также - объекты инвентаризации), осуществляются инвентаризационной комиссией. Состав инвентаризационной комиссии и порядок инвентаризации уровня благоустройства объектов инвентаризации утверждаются постановлением администрации города Коврова.

Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, должны проводиться с учетом следующих характеристик:

- состояние фасада объекта индивидуального жилищного строительства (в нормативном состоянии/не в нормативном состоянии);

- состояние придомовой территории (требует благоустройства/не требует благоустройства);

- информация о правообладателях объектов индивидуального жилищного строительства и придомовых земельных участков;

- информация о подписании соглашения о благоустройстве с собственниками (пользователями) указанных домов, собственниками (землепользователями) земельных участков (с приложением скан-копии заключенного соглашения) с указанием сроков завершения благоустройства либо информация об отказе в подписании указанного соглашения;

- дата и время окончания инвентаризации (по местному времени с указанием временной зоны), дата и время актуализации информации;

- перечень и описание элементов благоустройства, расположенных на прилегающей территории.

Порядок заключения с собственниками (пользователями) объектов инвентаризации соглашений об их благоустройстве не позднее последнего года реализации настоящей подпрограммы за счет средств указанных лиц определяется постановлением администрации города Коврова.

Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее последнего года реализации настоящей подпрограммы за счет средств указанных лиц в соответствии с заключенными с ними соглашениями.

Мероприятия по проведению работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, работы по благоустройству дворовых территорий, которые софинансируются из бюджета субъекта Российской Федерации, осуществляются уполномоченными органами местного самоуправления города Коврова в соответствии с их функциями, определенными муниципальными правовыми актами, в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

В рамках муниципальной программы осуществляется взаимодействие с органами государственной власти Владимирской области.

В целях организации благоустройства территории города осуществляется взаимодействие с управляющими организациями, товариществами собственников жилья, жилищно-строительными кооперативами, товариществами собственников недвижимости, жилищными кооперативами, собственниками помещений МКД.

К участию в реализации мероприятий Программы привлекаются добровольцы (волонтеры).

В соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на реализацию программ формирования современной городской среды предусматривается возможность осуществления расходов местного бюджета на реализацию мероприятий по благоустройству:

- путем предоставления субсидий из бюджета субъекта Российской Федерации бюджетным и автономным учреждениям, в том числе субсидии на финансовое обеспечение выполнения ими государственного (муниципального) задания;

- путем закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (за исключением бюджетных ассигнований для обеспечения выполнения функций казенного учреждения и бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в объекты государственной (муниципальной) собственности казенных учреждений);

- путем предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам на возмещение затрат на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий (в случае если дворовая территория образована земельными участками, находящимися полностью или частично в частной собственности).

В целях осуществления контроля и координации реализации Программы создается муниципальная общественная комиссия из представителей органов местного самоуправления, политических партий и движений, общественных организаций, иных лиц для организации обсуждения, проведения комиссионной оценки предложений заинтересованных лиц, а также для осуществления контроля за реализацией вышеуказанной программы после ее утверждения в установленном порядке (далее – муниципальная общественная комиссия).

Организация деятельности муниципальной общественной комиссии осуществляется в соответствии с постановлением администрации города Коврова от 19.03.2019 № 632 «Об утверждении положения об общественной муниципальной комиссии» (в новой редакции).

Для взаимодействия с населением:

- ведется прием, рассмотрение обращений граждан, в том числе посредством сети Интернет;

 - по результатам рассмотрения обращений граждан принимаются меры реагирования.

Основными рисками, оказывающими влияние на конечные результаты реализации мероприятий Программы, являются:

- бюджетные риски, связанные с дефицитом регионального и местных бюджетов и возможностью невыполнения своих обязательств по софинансированию мероприятий муниципальной программы;

- социальные риски, связанные с низкой социальной активностью населения, отсутствием массовой культуры соучастия в благоустройстве дворовых территорий и т.д.;

- управленческие (внутренние) риски, связанные с неэффективным управлением реализацией региональной (муниципальной) программы, низким качеством межведомственного взаимодействия, недостаточным контролем над реализацией муниципальной программы и т.д.

Управление рисками будет осуществляться на основе систематического анализа хода реализации Программы.

Мерами по предотвращению бюджетных рисков являются:

- стимулирование привлечения внебюджетных источников, трудовых ресурсов, стройотрядов;

- расширение числа возможных источников финансирования мероприятий, оптимизация издержек и повышение эффективности управления.

Мерами по предотвращению управленческих рисков являются:

- командный подход к решению задач, организация четкого взаимодействия между структурными подразделениями администрации с целью повышения оперативности и качества при решении поставленных задач;

- составление и исполнение планов-графиков реализации мероприятий;

- концентрация ресурсов на решении приоритетных задач;

- изучение и внедрение положительного опыта других муниципальных образований.

Мерами по предотвращению социальных рисков являются:

- проведение разъяснительной работы с населением города и организациями;

- последовательное и логичное принятие решений организаторами Программы;

- достижение поставленных целевых показателей по изменению облика города, демонстрация результатов, как элемент мотивации населения к принятию условий программы.

**Порядок**

 **участия заинтересованных лиц в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий города Коврова**

**1. Общие положения**

1.1. Настоящий порядок регламентирует формы участия заинтересованных лиц в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий города Коврова в случае предоставлении субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам на возмещение затрат на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий в рамках реализации мероприятий муниципальной Программы.

1.3. В целях реализации настоящего Порядка используются следующие понятия:

а) основной перечень работ (минимальный) – установленный программой перечень работ по благоустройству дворовой территории, софинансируемый за счет средств заинтересованных лиц;

б) трудовое участие – добровольная безвозмездная трудовая деятельность заинтересованных лиц, имеющая социально полезную направленность, не требующая специальной квалификации и выполняемая в качестве трудового участия заинтересованных лиц при осуществлении работ по благоустройству дворовых территорий города Коврова;

в) финансовое участие – финансирование выполнения видов работ из основного перечня работ по благоустройству дворовых территорий города Коврова за счет участия заинтересованных лиц в финансировании в размере, установленном Программой, от общей стоимости соответствующих видов работ;

г) общественная комиссия – комиссия, создаваемая в соответствии с постановлением администрации города Коврова для рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц, а также реализации контроля над реализацией Программы.

1. **Порядок и форма участия заинтересованных лиц в выполнении работ**

2.1. Заинтересованные лица принимают участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территории в рамках минимального перечня работ по благоустройству в форме трудового и финансового участия.

2.2. Организация трудового и финансового участия осуществляется заинтересованными лицами в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит благоустройству, оформленного соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.

2.3. Финансовое и трудовое участие заинтересованных лиц в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий является существенным условием участия в программе благоустройства и должно подтверждаться документально в зависимости от избранной формы такого участия.

2.4. Документы, подтверждающие форму участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству, предоставляются в управление по экономической политике, стратегическому развитию и инвестициям администрации города Коврова (далее - Управление).

В качестве документов, подтверждающих финансовое участие, могут быть представлены копии платежных поручений о перечислении средств подрядной организации.

В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое участие могут быть представлены: отчет подрядной организации о выполнении работ, включающий информацию о проведении мероприятия с трудовым участием граждан, отчет совета многоквартирного дома, лица, управляющего многоквартирным домом, о проведении мероприятия с трудовым участием граждан. При этом в качестве приложения к такому отчету необходимо представлять фото- или видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятия с трудовым участием граждан.

2.5. При выборе формы финансового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории доля участия определяется как процент от стоимости работ по благоустройству.

**3. Условия расходования средств**

3.1. После утверждения дизайн-проекта общественной муниципальной комиссией и его согласования с представителем заинтересованных лиц, расчета сметной стоимости работ согласно проекту администрация города Коврова заключает с представителями заинтересованных лиц, принявшими решение о благоустройстве дворовых территорий, соглашение в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет», в котором указывается объект благоустройства, финансовое обеспечение предоставления субсидий, условия и порядок предоставления субсидии, устанавливается размер финансового участия заинтересованных лиц.

Объем денежных средств, подлежащих перечислению заинтересованными лицами подрядной организации по минимальному перечню работ, определяется в соответствии со сметным расчетом и составляет не более 15 % от стоимости работ.

Фактический объем денежных средств, подлежащих перечислению заинтересованными лицами, может быть изменен по итогам осуществления закупки товара, работы, услуги в соответствии с положениями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также с учетом стоимости фактически выполненных работ.

3.2.Перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках программы, подлежит корректировке с включением следующих по очередности дворовых территорий, прошедших отбор в пределах лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных программой.

3.3. Контроль над целевым расходованием субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) затрат на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий осуществляется главным распорядителем бюджетных средств администрации города Коврова в соответствии с бюджетным законодательством.

3.4. Предоставление субсидий на финансовое обеспечение (возмещение) затрат на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий осуществляется администрацией города Коврова в соответствии с отчетом о произведенных затратах, связанных с выполнением работ по благоустройству дворовой территории.

3.5. Предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам на возмещение затрат на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий в рамках реализации муниципальной программы осуществляется путем принятия и оплаты обязательств в соответствии с бюджетным законодательством и иными нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.

3.6. Контроль над целевым расходованием денежных средств осуществляется главным распорядителем бюджетных средств в лице Управления в соответствии с бюджетным законодательством.

**Порядок**

разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, включаемых в подпрограмму «Формирование современной городской среды на территории города Коврова» муниципальной программы «Благоустройство территории города Коврова»

1. Настоящий порядок устанавливает процедуру разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, включаемых в программу (далее - Порядок).

2. Для целей Порядка применяются следующие понятия:

2.1. дворовая территория - совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам;

2.2. заинтересованные лица - собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству.

3. Разработка дизайн-проекта обеспечивается сторонними организациями на основании схемы благоустройства дворовой территории и протокола голосования собственников, являющихся неотъемлемыми элементами заявки на участие в Подпрограмме.

4. Дизайн-проект разрабатывается в отношении дворовых территорий, прошедших отбор, исходя из даты представления предложений заинтересованных лиц.

В случае совместной заявки заинтересованных лиц, проживающих в многоквартирных домах, имеющих общую дворовую территорию, дизайн - проект разрабатывается на общую дворовую территорию.

5. В дизайн - проект включается текстовое и визуальное описание проекта благоустройства, в том числе концепция проекта и перечень (в том числе визуализированный) элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на соответствующей территории.

Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых работ. Дизайн-проект может быть подготовлен в виде проектно-сметной документации или в упрощенном виде - изображение дворовой территории на топографической съемке в масштабе с отображением текстового и визуального описания проекта благоустройства дворовой территории и технического оснащения площадок с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению, со сметным расчетом стоимости работ, исходя из единичных расценок.

6. Разработка дизайн-проекта осуществляется с учетом нормативов градостроительного проектирования.

7. Разработка дизайн - проекта включает следующие стадии:

7.1. осмотр дворовой территории, предлагаемой к благоустройству, совместно с представителем заинтересованных лиц;

7.2. разработка дизайн - проекта;

7.3. согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории с представителем заинтересованных лиц и ресурсоснабжающими организациями;

7.4. утверждение дизайн-проекта общественной муниципальной комиссией.

8. Представитель заинтересованных лиц обязан обсудить с собственниками жилых помещений дизайн-проект благоустройства дворовой территории. В этот период представитель заинтересованных лиц размещает на информационных стендах МКД дизайн-проект и собирает пожелания от собственников по корректировке проекта. После чего представляет в администрацию города Коврова в лице Управления по экономической политике, стратегическому развитию и инвестициям согласованный дизайн-проект вместе с фотоотчетом о размещении проекта на информационных стендах МКД. Без предоставленного отчета о размещении и ознакомлении жителей с проектом благоустройства общественная муниципальная комиссия проект благоустройства дворовой территории не согласовывает.

В случае не урегулирования замечаний (невозможности реализации пожеланий собственников либо разделения их мнений), Управление по экономической политике, стратегическому развитию и инвестициям администрации города Коврова передает дизайн-проект с замечаниями представителя заинтересованных лиц комиссии для проведения обсуждения с участием представителя заинтересованных лиц (в случае необходимости и других собственников) и принятия решения по дизайн-проекту или участию данного МКД (группы МКД) в Программе.

9. Дизайн-проект утверждается общественной муниципальной комиссией, решение об утверждении оформляется в виде протокола заседания комиссии.

Приложение № 1

к муниципальной программе

Адресный перечень

дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве и подавших заявку на участие в программе

(сформирован, исходя из очередности реализации)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ковров-8,18 | 43 | Сергея Лазо, 6/1 |
| 2 | Т.Павловского,9 | 44 | пр. Ленина, 1Б |
| 3 | пр. Ленина, 12 | 45 | Муромская, 23 |
| 4 | Лопатина, 61;Лопатина, 63;Пугачева, 23 | 46 | Брюсова, 52/1 |
| 5 | Чернышевского, 7 | 47 | Абельмана, 18 |
| 6 | Чернышевского, 1 | 48 | Куйбышева, 14 |
| 7 | Социалистическая, 15 | 49 | Димитрова, 16 |
| 8 | проезд Урожайный, 4 | 50 | Ковров-8, 14 |
| 9 | Комсомольская, 34 | 51 | Ковров-8, 17 |
| 10 | Генералова, 10 | 52 | Ковров-8, 20 |
| 11 | Волго-Донская, 3А | 53 | Лопатина, 76Лопатина, 78 |
| 12 | Восточная, 52/4 | 54 | Маяковского, 79 |
| 13 | Машиностроителей, 3 | 55 | Абельмана, 38 |
| 14 | Киркижа, 14Б | 56 | Ранжева,11/2 |
| 15 | Еловая, 94 | 57 | Киркижа,14 |
| 16 | Генералова, 12 | 58 | Машиностроителей,15 |
| 17 | пр. Ленина, 40 | 59 | Дегтярева,162 |
| 18 | Лопатина, 13/4 | 60 | З.Космодемьянской,1/3 |
| 19 | пр. Ленина, 63 | 61 | Лопатина,21 |
| 20 | Грибоедова,7/1 | 62 | Абельмана,124 |
| 21 | Барсукова,17 | 63 | Маяковского,30 |
| 22 | Машиностроителей,9 | 64 | Жуковского, 3 |
| 23 | Строителей,39 | 65 | Восточная, 52/3 |
| 24 | Социалистическая,4Б | 66 | Блинова, 76 |
| 25 | Социалистическая,23 | 67 | Долинная, 1 |
| 26 | Грибоедова, 7/2 | 68 | Космонавтов, 4/6 |
| 27 | Лопатина, 19 | 69 | Л. Чайкиной, 108 |
| 28 | Полевая, 2 | 70 | Лопатина, 48 |
| 29 | Л.Чайкиной, 106 | 71 | Грибоедова, 13/3 |
| 30 | Либерецкая,9 | 72 | Брюсова, 54/1 |
| 31 | проезд Фабричный, 6 | 73 | Островского, 77 |
| 32 | З.Космодемьянской, 1/8 | 74 | Ковров-8, 16 |
| 33 | проезд Северный, 11 | 75 | Ковров-8, 13 |
| 34 | Лопатина, 23 | 76 | Строителей, 41 |
| 35 | 5 Декабря, 22/1 | 77 | Свердлова, 20 |
| 36 | Абельмана, 139/1 | 78 | Белинского, 11А |
| 37 | Вишневая, 3 | 79 | Киркижа, 16 |
| 38 | Комсомольская, 99/1 | 80 | пр. Ленина, 14А |
| 39 | Абельмана, 139 | 81 | Брюсова,2 |
| 40 | Лопатина, 13/5 | 82 | Еловая, 86/8 |
| 41 | Муромская, 11 | 83 | Л. Чайкиной, 110 |
| 42 | Партизанская, 1 | 84 | 3 Интернационала, 31 |
| 85 | Еловая, 90/1 |  |  |
| 86 | Ковров-8, 1 |  |  |
| 87 | Ковров-8, 9 |  |  |
| 88 | Ковров-8, 7 |  |  |
| 89 | Ковров-8, 19 |  |  |
| 90 | Ковров-8, 5 |  |  |
| 91 | Ковров-8, 6 |  |  |
| 92 | Ковров-8, 8 |  |  |
| 93 | проезд Северный, 12 |  |  |
| 94 | Ковров – 8,25 |  |  |
| 95 | Ковров-8,23 |  |  |
| 96 | Ковров-8, 2 |  |  |
| 97 | Ковров-8, 24 |  |  |
| 98 | пр. Ленина, 24 |  |  |
| 99 | Ковров-8, 27 |  |  |
| 100 | Шмидта, 9 |  |  |
| 101 | Ковров-8, 11 |  |  |
| 102 | Ковров-8, 4 |  |  |
| 103 | Ковров-8, 10 |  |  |
| 104 | Комсомольская, 36/2 |  |  |
| 105 | Социалистическая,6 |  |  |
| 106 | Абельмана, 135 |  |  |
| 107 | Абельмана,4 |  |  |
| 108 | Солнечная,2 |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Адресный перечень

дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве и не подавших заявку на участие в программе

|  |  |
| --- | --- |
| 1 | Восточный проезд, д. 14/3 |
| 2 | Восточный проезд, д.14/4 |
| 3 | Муромский проезд, д. 10 |
| 4 | Муромский проезд, д. 3 |
| 5 | Муромский проезд, д. 5 |
| 6 | Муромский проезд, д. 6 |
| 7 | Муромский проезд, д. 7 |
| 8 | Муромский проезд, д. 8 |
| 9 | Муромский проезд, д. 9 |
| 10 | пер. Ногина, д. 3 |
| 11 | пер. Чкалова, д. 3 |
| 12 | пер. Чкалова, д. 5 |
| 13 | пр. Ленина, д. 10 |
| 14 | пр.Ленина, д. 11 |
| 15 | пр.Ленина, д. 13, пр.Ленина, д. 15 |
| 16 | пр.Ленина, д. 14 |
| 17 | пр.Ленина, д. 16А,пр.Ленина, д.18, пр.Ленина, д. 18А |
| 18 | пр.Ленина, д. 17 |
| 19 | пр.Ленина, д. 3 |
| 20 | пр.Ленина, д. 2 |
| 21 | пр.Ленина, д. 20, пр.Ленина, д. 22 |
| 22 | пр.Ленина, д. 27 |
| 23 | пр.Ленина, д. 29 |
| 24 | пр.Ленина, д. 30, пр.Ленина, д. 32 |
| 25 | пр.Ленина, д. 31, пр.Ленина, д. 33 |
| 26 | пр.Ленина, д. 36 |
| 27 | пр.Ленина, д. 35 |
| 28 | пр.Ленина, д. 38А |
| 29 | пр.Ленина, д. 43 |
| 30 | пр.Ленина, д. 44 |
| 31 | пр.Ленина, д. 46,  |
| 32 | пр.Ленина, д. 48 |
| 33 | пр.Ленина, д. 5 |
| 34 | пр.Ленина, д. 50 |
| 35 | пр.Ленина, д. 51 |
| 36 | пр.Ленина, д. 57 |
| 37 | пр.Ленина, д.58А |
| 38 | пр.Ленина, д. 59 |
| 39 | пр.Ленина, д. 61 |
| 40 | пр.Ленина, д. 7, пр.Ленина, д. 9 |
| 41 | проезд Брюсова, д. 3 |
| 42 | проезд Брюсова, д. 4 |
| 43 | проезд Брюсова, д. 6 |
| 44 | Северный проезд, д. 13 |
| 45 | тер. Ковров-8, д. 12 |
| 46 | тер.Ковров-8, д. 15 |
| 47 | тер.Ковров-8, д. 3 |
| 48 | ул. 18 Марта, д. 6 |
| 49 | ул. 19 Партсъезда, д. 10 |
| 50 | ул. 19 Партсъезда, д.3, ул. 19 Партсъезда, д. 7 |
| 51 | ул. 19 Партсъезда, д. 4ул. 19 Партсъезда, д.6 |
| 52 | ул. 3 Интернационала, д. 26 |
| 53 | ул. 3 Интернационала, д. 30 |
| 54 | ул. 3 Интернационала, д. 30А |
| 55 | ул. 3 Интернационала, д.32 |
| 56 | ул. 3 Интернационала, д.34 |
| 57 | ул. 3 Интернационала, д. 36 |
| 58 | ул. 5 Декабря, д. 22 |
| 59 | ул. 5 Декабря, д. 22/2 |
| 60 | ул.Абельмана, д. 105 |
| 61 | ул.Абельмана, д. 118 |
| 62 | ул.Абельмана, д.130 |
| 63 | ул.Абельмана, д. 132 |
| 64 | ул.Абельмана, д. 137 |
| 65 | ул.Абельмана, д.139/2 |
| 66 | ул.Абельмана, д. 18/26 |
| 67 | ул.Абельмана, д. 19 |
| 68 | ул.Абельмана, д. 22 |
| 69 | ул.Абельмана, д. 27 |
| 70 | ул.Абельмана, д.38 |
| 71 | ул.Абельмана, д. 46 |
| 72 | ул.Абельмана, д .88 |
| 73 | ул.Абельмана, д. 98 |
| 74 | ул. Бабушкина, д. 1 |
| 75 | ул. Бабушкина, д. 10 |
| 76 | ул. Бабушкина, д.14 |
| 77 | ул. Бабушкина, д. 15 |
| 78 | ул. Бабушкина, д. 2 |
| 79 | ул. Бабушкина, д. 3 |
| 80 | ул. Бабушкина, д. 4 |
| 81 | ул. Бабушкина, д. 5 |
| 82 | ул. Бабушкина, д. 6 |
| 83 | ул. Белинского, д. 1/1 |
| 84 | ул. Белинского, д. 1/3 |
| 85 | ул. Белинского, д. 1/2 |
| 86 | ул. Белинского, д. 10 |
| 87 | ул. Белинского, д. 11,  |
| 88 | ул. Белинского, д. 11Б |
| 89 | ул. Белинского, д. 12 |
| 90 | ул. Белинского, д. 13А |
| 91 | ул. Белинского, д. 14 |
| 92 | ул. Белинского, д. 16 |
| 93 | ул. Белинского, д. 18 |
| 94 | ул. Белинского, д. 3 |
| 95 | ул. Белинского, д. 4 |
| 96 | ул. Белинского, д. 6 |
| 97 | ул. Белинского, д. 7 |
| 98 | ул.Блинова, д. 74 |
| 99 | ул.Блинова, д. 76/1 |
| 100 | ул. Брюсова, д. 19 |
| 101 | ул. Брюсова, д. 23 |
| 102 | ул. Брюсова, д. 25 |
| 103 | ул. Брюсова, д. 27 |
| 104 | ул. Брюсова, д. 52 |
| 105 | ул. Брюсова, д. 52/2 |
| 106 | ул. Брюсова, д. 54,  |
| 107 | ул. Брюсова, д. 58 |
| 108 | ул. Бутовая, д. 60 |
| 109 | ул. Васильева, д. 18, ул. Никитина, д. 34 |
| 110 | ул. Васильева, д 80 |
| 111 | ул. Ватутина, д. 2А, ул. Ватутина, д. 2Б, ул. Ватутина, д. 2В, ул. Чкалова, д. 48 |
| 112 | ул. Ватутина, д. 2Г |
| 113 | ул. Маяковского, д. 48/2 |
| 114 | ул. Ватутина, д. 45 |
| 115 | ул. Владимирская, д. 1 |
| 116 | ул. Волго-Донская, д. 10/1 |
| 117 | ул. Волго-Донская, д. 11 |
| 118 | ул. Волго-Донская, д. 7 |
| 119 | ул. Волго-Донская, д. 11В |
| 120 | ул. Волго-Донская, д. 13 |
| 121 | ул. Волго-Донская, д. 14/2 |
| 122 | ул. Волго-Донская, д. 15 |
| 123 | ул. Волго-Донская, д. 17 |
| 124 | ул. Волго-Донская, д. 18, ул. Волго-Донская, д. 20, ул. Волго-Донская, д. 22 |
| 125 | ул.Волго-Донская, д. 23 |
| 126 | ул. Волго-Донская, д.25 |
| 127 | ул. Волго-Донская, д.27 |
| 128 | ул. Волго-Донская, д. 24 |
| 129 | ул. Волго-Донская, д. 26 |
| 130 | ул. Волго-Донская, д.29 |
| 131 | ул. Волго-Донская, д.31 |
| 132 | ул. Волго-Донская, д. 3 |
| 133 | ул. Волго-Донская, д. 4, ул. Волго-Донская, д. 4А, ул. Волго-Донская, д. 6, ул. Волго-Донская, д .6А |
| 134 | ул. Волго-Донская, д. 8 |
| 135 | ул. Волго-Донская, д. 44 |
| 136 | ул. Волго-Донская, д.5 |
| 137 | ул. Волго-Донская, д. 9 |
| 138 | ул. Володарского, д. 12 |
| 139 | ул. Володарского, д. 23 |
| 140 | ул. Володарского, д. 31 |
| 141 | ул. Володарского, д. 37 |
| 142 | ул. Володарского, д. 7 |
| 143 | ул. Восточная, д. 52/1 |
| 144 | ул. Восточная, д. 52/2 |
| 145 | ул. Восточная, д. 52/7, ул. Восточная, д. 52/9 |
| 146 | ул. Гастелло, д. 14, ул. Куйбышева, д. 13 |
| 147 | ул. Гастелло, д. 5 |
| 148 | ул. Гастелло, д. 9 |
| 149 | ул. Генералова, д. 1 |
| 150 | ул. Генералова, д.5А |
| 151 | ул. Генералова, д. 90 |
| 152 | ул. Грибоедова, д. 1 |
| 153 | ул. Грибоедова, д. 11 |
| 154 | ул. Грибоедова, д. 117 |
| 155 | ул. Грибоедова, д. 119 |
| 156 | ул. Грибоедова, д. 119А |
| 157 | ул. Грибоедова, д. 121 |
| 158 | ул. Грибоедова, д. 125 |
| 159 | ул. Грибоедова, д. 125А |
| 160 | ул. Грибоедова, д. 13/1,ул. Грибоедова, д. 13/2,  |
| 161 | ул. Летняя, д. 21 |
| 162 | ул. Грибоедова, д. 32 |
| 163 | ул. Грибоедова, д. 42 |
| 164 | ул. Грибоедова, д. 44 |
| 165 | ул. Грибоедова, д. 46 |
| 166 | ул. Грибоедова, д. 48 |
| 167 | ул. Грибоедова, д. 5/1 |
| 168 | ул. Грибоедова, д. 5/2 |
| 169 | ул. Грибоедова, д. 50 |
| 170 | ул. Грибоедова, д. 52, ул. Грибоедова, д. 54 |
| 171 | ул. Грибоедова, д. 56 |
| 172 | ул. Грибоедова, д. 58 |
| 173 | ул. Грибоедова, д. 60 |
| 174 | ул. Грибоедова, д. 62 |
| 175 | ул. Грибоедова, д. 64 |
| 176 | ул. Грибоедова, д. 68 |
| 177 | ул. Грибоедова, д .7/3 |
| 178 | ул.Грибоедова, д. 70, ул. Грибоедова, д. 72 |
| 179 | ул. Грибоедова, д .74 |
| 180 | ул. Грызлова, д. 3 |
| 181 | ул. Грызлова, д. 5А |
| 182 | ул. Дачная, д. 31Б |
| 183 | ул. Дегтярева, д. 164 |
| 184 | ул. Дегтярева, д. 19 |
| 185 | ул. Дегтярева, д. 195 |
| 186 | ул. Дегтярева, д. 4 |
| 187 | ул. Дегтярева, д. 6 |
| 188 | ул. Дзержинского, д. 1 |
| 189 | ул. Дзержинского, д. 2 |
| 190 | ул. Дзержинского, д. 5 |
| 191 | ул. Киркижа, д. 20, ул. Киркижа, д. 20А, ул. Киркижа, д. 22 |
| 192 | ул. Димитрова, д. 18 |
| 193 | ул. Димитрова, д. 20 |
| 194 | ул. Димитрова, д. 4 |
| 195 | ул. Димитрова, д. 51, ул. Димитрова, д. 53, ул. Димитрова, д. 55 |
| 196 | ул. Димитрова, д. 57 |
| 197 | ул. Димитрова, д. 8 |
| 198 | ул. Долинная 1-я, д. 12 |
| 199 | ул. Долинная 1-я, д. 14, ул. Долинная 1-я, д. 16,  |
| 200 | ул. Дорожная, д .11, ул. Дорожная, д. 9 |
| 201 | ул. Дорожная, д. 12 |
| 202 | ул. Еловая, д. 84 |
| 203 | ул. Еловая, д. 84/5, ул. Еловая, д. 84/6 |
| 204 | ул. Еловая, д.86, ул. Еловая, д. 86/1, ул. Еловая, д. 86/2 |
| 205 | ул. Еловая, д. 86/3, ул. Еловая, д. 86/4,ул. Еловая, д. 88 |
| 206 | ул. Еловая, д. 86/5, ул. Еловая, д. 86/7, ул. Еловая, д. 86/8 |
| 207 | ул. Еловая, д. 86/9 |
| 208 | ул. Еловая, д. 88 |
| 209 | ул. Еловая, д. 90/2 |
| 210 | ул. Запольная, д. 24/1 |
| 211 | ул. Запольная, д. 26 |
| 212 | ул. Зои Космодемьянской, д. 1/1,  |
| 213 | ул. Зои Космодемьянской, д. 1/11 |
| 214 | ул. Зои Космодемьянской, д.17,ул. Зои Космодемьянской, д. 19,ул. Зои Космодемьянской, д. 19А,ул. Зои Космодемьянской, д. 21 |
| 215 | ул. Зои Космодемьянской, д. 23 |
| 216 | ул. Зои Космодемьянской, д. 26 |
| 217 | ул. Зои Космодемьянской, д. 26/1, ул. Зои Космодемьянской, д. 26/2 |
| 218 | ул. Зои Космодемьянской, д. 28 |
| 219 | ул. Зои Космодемьянской, д. 3/1 |
| 220 | ул. Зои Космодемьянской, д. 30, ул. Зои Космодемьянской, д. 30/1, ул. Зои Космодемьянской, д. 30/2 |
| 221 | ул. Зои Космодемьянской, д. 32 |
| 222 | ул. Зои Космодемьянской, д. 34, ул. Зои Космодемьянской, д. 36, ул. Зои Космодемьянской, д. 38 |
| 223 | ул. Зои Космодемьянской, д. 34А |
| 224 | ул. Зои Космодемьянской, д. 7/1, ул. Зои Космодемьянской, д. 7/2, ул. Зои Космодемьянской, д. 7/3, ул. Зои Космодемьянской, д. 9 |
| 225 | ул. Калинина, д. 1 |
| 226 | ул. Калинина, д. 3,  |
| 227 | ул. Калинина, д. 5 |
| 228 | ул. Калинина, д. 14 |
| 229 | ул. Калинина, д. 15,ул. Калинина, д. 17 |
| 230 | ул. Калинина, д. 20, ул. Калинина, д. 22 |
| 231 | ул. Калинина, д. 21 |
| 232 | ул. Калинина, д. 8 |
| 233 | ул. Калинина, д. 9 |
| 234 | ул. Киркижа, д. 1 |
| 235 | ул. Киркижа, д. 11 |
| 236 | ул. Киркижа, д. 12 |
| 237 | ул. Киркижа, д. 13 |
| 238 | ул. Киркижа, д. 14А |
| 239 | ул. Киркижа, д. 15 |
| 240 | ул. Киркижа, д. 2 |
| 241 | ул. Киркижа, д. 3 |
| 242 | ул. Киркижа, д. 30 |
| 243 | ул. Киркижа, д. 4 |
| 244 | ул. Киркижа, д. 5 |
| 245 | ул. Киркижа, д. 6 |
| 246 | ул. Киркижа, д. 7 |
| 247 | ул. Киркижа, д. 9 |
| 248 | ул. Кирова, д. 67,ул. Кирова, д. 67А,ул. Кирова, д. 69 |
| 249 | ул. Кирова, д. 71 |
| 250 | ул. Кирова, д. 73 |
| 251 | ул. Кирова, д. 75 |
| 252 | ул. Кирова, д. 77 |
| 253 | ул. Кирова, д. 79 |
| 254 | ул. Клязьменская, д. 3А |
| 255 | ул. Клязьменская, д. 6 |
| 256 | ул. Колхозная, д. 27,ул. Колхозная, д. 29 |
| 257 | ул. Куйбышева, д. 18, ул. Куйбышева, д. 20 |
| 258 | ул. Колхозная, д. 31 |
| 259 | ул. Комсомольская, д. 100 |
| 260 | ул. Комсомольская, д. 101,ул. Комсомольская, д. 102 |
| 261 | ул. Комсомольская, д. 104 |
| 262 | ул. Комсомольская, д. 28 |
| 263 | ул. Комсомольская, д. 30 |
| 264 | ул. Комсомольская, д. 32 |
| 265 | ул. Комсомольская, д. 36/4 |
| 266 | ул. Комсомольская, д. 95, ул. Строителей, д. 2 |
| 267 | ул. Комсомольская, д. 97, ул. Комсомольская, д. 99 |
| 268 | ул. Космонавтов, д. 10, ул. Космонавтов, д. 8, ул. Космонавтов, д. 8А |
| 269 | ул. Космонавтов, д. 12 |
| 270 | ул. Космонавтов, д. 2, ул. Космонавтов, д. 4 |
| 271 | ул. Космонавтов, д. 4/4 |
| 272 | ул. Краснознаменная, д. 10,ул Краснознаменная, д. 8 |
| 273 | ул. Краснознаменная, д. 11 |
| 274 | ул. Краснознаменная, д. 3 |
| 275 | ул. Краснознаменная, д. 7 |
| 276 | ул. Краснознаменная, д. 8 |
| 277 | ул. Кузнечная, д. 16А |
| 278 | ул. Кузнечная, д. 3 |
| 279 | ул. Кузнечная, д. 6А |
| 280 | ул. Куйбышева, д. 10 |
| 281 | ул. Куйбышева, д. 11 |
| 282 | ул. Куйбышева, д. 15 |
| 283 | ул. Куйбышева, д. 3 |
| 284 | ул. Куйбышева, д. 4 |
| 285 | ул. Куйбышева, д. 4 к 1 |
| 286 | ул. Куйбышева, д. 5 |
| 287 | ул. Куйбышева, д. 9 |
| 288 | ул. Лепсе, д. 1 |
| 289 | ул. Лепсе, д. 11 |
| 290 | ул. Лепсе, д. 2 |
| 291 | ул. Лепсе, д. 3 |
| 292 | ул. Лепсе, д. 4 |
| 293 | ул. Лепсе, д. 5 |
| 294 | ул. Лепсе, д. 7 |
| 295 | ул. Лесная, д. 11, ул. Лесная, д. 9 |
| 296 | ул. Лесная, д. 3, ул. Лесная, д. 5 |
| 297 | ул. Лесная, д. 4 |
| 298 | ул. Лесная, д. 7 |
| 299 | ул. Летняя, д. 19 |
| 300 | ул. Летняя, д. 21 |
| 301 | ул. Летняя, д. 25, ул. Летняя, д. 27 |
| 302 | ул. Летняя, д. 29 |
| 303 | ул. Летняя, д. 31 |
| 304 | ул. Летняя, д. 35,ул. Летняя, д. 37, ул. Летняя, д. 39 |
| 305 | ул. Летняя, д. 41 |
| 306 | ул. Летняя, д. 43, ул. Летняя, д. 45 |
| 307 | ул. Летняя, д. 49, ул. Летняя, д. 51, ул. Летняя, д. 53 |
| 308 | ул. Летняя, д. 55 |
| 309 | ул. Летняя, д. 82 |
| 310 | ул. Летняя, д. 84А |
| 311 | ул. Летняя, д. 86 |
| 312 | ул. Летняя, д. 88 |
| 313 | ул. Либерецкая, д. 1 |
| 314 | ул. Либерецкая, д. 2 |
| 315 | ул. Либерецкая, д. 4 |
| 316 | ул. Лизы Чайкиной, д. 32 |
| 317 | ул. Лизы Чайкиной, д. 34 |
| 318 | ул. Лизы Чайкиной, д. 36 |
| 319 | ул. Лизы Чайкиной, д. 38 |
| 320 | ул. Лизы Чайкиной, д. 40 |
| 321 | ул. Лопатина, д. 1 |
| 322 | ул. Лопатина, д. 13/1 |
| 323 | ул. Лопатина, д. 13/3 |
| 324 | ул. Лопатина, д. 13/2 |
| 325 | ул. Лопатина, д. 21/1 |
| 326 | ул. Лопатина, д. 44 |
| 327 | ул. Лопатина, д. 46 |
| 328 | ул. Лопатина, д. 50 |
| 329 | ул. Лопатина, д. 57 |
| 330 | ул. Лопатина, д. 57А |
| 331 | ул. Лопатина, д. 59 |
| 332 | ул. Лопатина, д. 68 |
| 333 | ул. Лопатина, д. 72 |
| 334 | ул. Лопатина, д. 72А |
| 335 | ул. Луговая, д. 11, ул. Луговая, д. 13 |
| 336 | ул. Луговая, д. 15, ул. Луговая, д. 17 |
| 337 | ул. Луговая, д. 3, ул. Луговая, д. 5, ул. Луговая, д. 7 |
| 338 | ул. Малая Железнодорожная, д. 1 |
| 339 | ул. Малеева, д. 4 |
| 340 | ул. Матвеева, д. 3 |
| 341 | ул. Матвеева, д. 3а |
| 342 | ул. Матвеева, д. 7 |
| 343 | ул. Машиностроителей, д. 13 |
| 344 | ул. Машиностроителей, д. 5/2 |
| 345 | ул. Маяковского, д. 104, ул. Пионерская, д. 18 |
| 346 | ул. Маяковского, д. 106, ул. Маяковского, д. 108 |
| 347 | ул. Маяковского, д. 110 |
| 348 | ул. Маяковского, д. 24 |
| 349 | ул. Маяковского, д. 28 |
| 350 | ул. Маяковского, д. 81, ул. Маяковского, д. 83 |
| 351 | ул. Маяковского, д. 85 |
| 352 | ул. Маяковского, д. 87, ул. Маяковского, д. 89 |
| 353 | ул. Металлистов, д. 10 |
| 354 | ул. Металлистов, д. 12 |
| 355 | ул. Металлистов, д. 4 |
| 356 | ул. Металлистов, д. 6 |
| 357 | ул. Металлистов, д. 8 |
| 358 | ул. Молодогвардейская, д. 1/16, ул. Молодогвардейская, д. 3 |
| 359 | ул. Молодогвардейская, д. 4 |
| 360 | ул. Молодогвардейская, д. 5, ул. Молодогвардейская, д. 7 |
| 361 | ул. Молодогвардейская, д. 8 |
| 362 | ул. МОПРа, д. 20, ул. МОПРа, д. 22 |
| 363 | ул. МОПРа, д. 27,ул. МОПРа, д. 29, ул. МОПРа, д. 31, ул. МОПРа, д. 33, ул. МОПРа, д. 35 |
| 364 | ул. Моховая, д. 1 |
| 365 | ул. Моховая, д. 1/3, ул. Моховая, д. 1/4 |
| 366 | ул. Моховая, д. 1/5 |
| 367 | ул. Моховая, д. 1/6 |
| 368 | ул. Моховая, д. 1/7 |
| 369 | ул. Моховая, д. 17 |
| 370 | ул. Моховая, д. 1А |
| 371 | ул. Моховая, д. 1Б |
| 372 | ул. Моховая, д. 2 |
| 373 | ул. Моховая, д. 2/11, ул. Моховая, д. 2/4 |
| 374 | ул. Моховая, д. 2/8 |
| 375 | ул. Моховая, д. 2А, ул. Моховая, д. 2Б |
| 376 | ул. Моховая, д. 2В |
| 377 | ул. Моховая, д. 6 |
| 378 | ул. Муромская, д. 1 |
| 379 | ул. Муромская, д. 13, ул. Муромская, д. 13А |
| 380 | ул. Муромская, д. 15 |
| 381 | ул. Муромская, д. 23/3 |
| 382 | ул. Муромская, д. 25 |
| 383 | ул. Муромская, д. 25/3 |
| 384 | ул. Муромская, д. 25/2 |
| 385 | ул. Муромская, д. 27/2 |
| 386 | ул. Муромская, д. 31 |
| 387 | ул. Муромская, д. 33, ул. Муромская, д. 35 |
| 388 | ул. Муромская, д. 35/1 |
| 389 | ул. Муромская, д. 5 стр 1, ул. Муромская, д. 7 |
| 390 | ул. Набережная, д. 10А |
| 391 | ул. Набережная, д. 16 |
| 392 | ул. Набережная, д. 17 |
| 393 | ул. Набережная, д. 17/2 |
| 394 | ул. Набережная, д. 18, ул. Набережная, д. 19 |
| 395 | ул. Набережная, д. 20 |
| 396 | ул. Набережная, д. 21 |
| 397 | ул. Набережная, д. 22 |
| 398 | ул. Набережная, д. 23 |
| 399 | ул. Набережная, д. 24 |
| 400 | ул. Набережная, д. 5 |
| 401 | ул. Никитина, д. 19 |
| 402 | ул. Октябрьская, д. 20 |
| 403 | ул. Олега Кошевого, д. 1 |
| 404 | ул. Олега Кошевого, д. 10 |
| 405 | ул. Олега Кошевого, д. 11 |
| 406 | ул. Олега Кошевого, д. 12 |
| 407 | ул. Олега Кошевого, д. 13 |
| 408 | ул. Олега Кошевого, д. 15 |
| 409 | ул. Олега Кошевого, д. 2 |
| 410 | ул. Олега Кошевого, д. 3 |
| 411 | ул. Олега Кошевого, д. 4 |
| 412 | ул. Олега Кошевого, д. 5 |
| 413 | ул. Олега Кошевого, д. 6 |
| 414 | ул. Олега Кошевого, д. 7 |
| 415 | ул. Олега Кошевого, д. 8 |
| 416 | ул. Олега Кошевого, д. 9 |
| 417 | ул. Осиповская, д. 41 |
| 418 | ул. Островского, д. 57/1 |
| 419 | ул. Островского, д. 73 |
| 420 | ул. Островского, д. 75 |
| 421 | ул. Островского, д. 79 |
| 422 | ул. Островского, д. 81 |
| 423 | ул. Парковая, д. 2, ул. Парковая, д. 2/2 |
| 424 | ул. Партизанская, д. 2 |
| 425 | ул. Первомайская, д. 21 |
| 426 | ул. Первомайская, д. 27 |
| 427 | ул. Першутова, д. 24 |
| 428 | ул. Першутова, д. 35/1 |
| 429 | ул. Пионерская, д. 12 |
| 430 | ул. Пионерская, д. 16 |
| 431 | ул. Пионерская, д. 17 |
| 432 | ул. Пионерская, д. 19 |
| 433 | ул. Пионерская, д. 21 |
| 434 | ул. Пионерская, д. 23 |
| 435 | ул. Пионерская, д. 25 |
| 436 | ул. Пионерская, д. 27 |
| 437 | ул. Пионерская, д. 3 |
| 438 | ул. Пионерская, д. 5 |
| 439 | ул. Пионерская, д. 6 |
| 440 | ул. Подлесная, д. 12 |
| 441 | ул. Подлесная, д. 13 |
| 442 | ул. Подлесная, д. 14 |
| 443 | ул. Подлесная, д. 16 |
| 444 | ул. Подлесная, д. 17 |
| 445 | ул. Подлесная, д. 17А |
| 446 | ул. Подлесная, д. 19, ул. Подлесная, д. 21 |
| 447 | ул. Подлесная, д. 2 |
| 448 | ул. Подлесная, д. 22 |
| 449 | ул. Подлесная, д. 22А, ул. Подлесная, д. 22Б |
| 450 | ул. Подлесная, д. 24 |
| 451 | ул. Подлесная, д. 4 |
| 452 | ул. Правды, д. 12 |
| 453 | ул. Преображенская, д. 1 |
| 454 | ул. Пролетарская, д. 38А |
| 455 | ул. Пролетарская, д. 40 |
| 456 | ул. Пролетарская, д. 42, ул. Пролетарская, д. 44 |
| 457 |  ул. Пролетарская, д. 46 |
| 458 | ул. Пролетарская, д. 48 |
| 459 | ул. Пролетарская, д. 50 |
| 460 | ул. Пролетарская, д. 52 |
| 461 | ул. Пугачева, д. 21 |
| 462 | ул. Пугачева, д. 23А |
| 463 | ул. Пугачева, д. 24 |
| 464 | ул. Пугачева, д. 26 |
| 465 | ул. Пугачева, д. 29 |
| 466 | ул. Пугачева, д. 31 |
| 467 | ул. Пугачева, д. 30 |
| 468 | ул. Рабочая, д. 35 |
| 469 | Ул. Ранжева, д. 13 |
| 470 | ул. Ранжева, д. 7 |
| 471 | ул. Рунова, д. 34 |
| 472 | ул. Рунова, д. 34А |
| 473 | ул. Рунова, д. 36 |
| 474 | ул. Рунова, д. 36А |
| 475 | ул. Рунова, д. 38 |
| 476 | ул. Рунова, д. 40А |
| 477 | ул. Свердлова, д. 11 |
| 478 | ул. Свердлова, д. 18 |
| 479 | ул. Свердлова, д. 1А |
| 480 | ул. Свердлова, д. 82А |
| 481 | ул. Свердлова, д. 84 |
| 482 | ул. Сергея Лазо, д. 4/1 |
| 483 | ул. Славянская, д. 31 |
| 484 | ул. Советская, д. 27 |
| 485 | ул. Сосновая, д. 15/1, ул. Сосновая, д. 15/2 |
| 486 | ул. Сосновая, д. 15/3 |
| 487 | ул. Сосновая, д. 17 |
| 488 | ул. Сосновая, д. 28 |
| 489 | ул. Сосновая, д. 3 |
| 490 | ул. Сосновая, д. 30 |
| 491 | ул. Сосновая, д. 32 |
| 492 | ул. Сосновая, д. 35 |
| 493 | ул. Сосновая, д. 37 |
| 494 | ул. Сосновая, д. 39 |
| 495 | ул. Сосновая, д. 4 |
| 496 | ул. Социалистическая, д. 10 |
| 497 | ул. Социалистическая, д. 11 |
| 498 | ул. Социалистическая, д. 25 |
| 499 | ул. Социалистическая, д. 27 |
| 500 | ул. Социалистическая, д. 4 |
| 501 | ул. Социалистическая, д. 7 |
| 502 | ул. Социалистическая, д. 8 |
| 503 | ул. Социалистическая, д. 9 |
| 504 | ул. Станиславского, д. 1/1 |
| 505 | ул. Строителей, д. 12/1 |
| 506 | ул. Строителей, д. 22/2 |
| 507 | ул. Строителей, д. 31/1 |
| 508 | ул. Строителей, д. 33 |
| 509 | ул. Строителей, д. 35 |
| 510 | ул. Строителей, д. 5 |
| 511 | ул. Строителей, д. 9 |
| 512 | ул. Суворова, д. 19 |
| 513 | ул. Текстильная, д. 3 |
| 514 | ул. Тимофея Павловского, д. 11 |
| 515 | ул. Тимофея Павловского, д. 3 |
| 516 | ул. Тимофея Павловского, д. 4 |
| 517 | ул. Тимофея Павловского, д. 5 |
| 518 | ул. Тимофея Павловского, д. 6 |
| 519 | ул. Тимофея Павловского, д. 8 |
| 520 | ул. Тимофея Павловского, д. 7 |
| 521 | ул. Труда, д. 1 |
| 522 | ул. Туманова, д.10,ул. Туманова, д. 12,ул. Туманова, д. 8 |
| 523 | ул. Туманова, д.4,ул. Туманова, д. 6 |
| 524 | ул. Туманова, д. 14 |
| 525 | ул. Туманова, д. 16 |
| 526 | ул. Туманова, д. 18,ул. Туманова, д. 20, ул. Туманова, д. 22 |
| 527 | ул. Туманова, д. 29 |
| 528 | ул. Туманова, д. 2А |
| 529 | ул. Туманова, д. 6А |
| 530 | ул. Туманова, д. 8А |
| 531 | ул. Туманова, д. 9 |
| 532 | ул Тургенева, д. 1 |
| 533 | ул. Урицкого, д. 15 |
| 534 | ул. Урожайная, д. 100 |
| 535 | ул. Урожайная, д. 79 |
| 536 | ул. Федорова, д. 95 |
| 537 | ул. Федорова, д. 99,ул. Федорова, д. 101 |
| 538 | ул. Фрунзе, д. 10 |
| 539 | ул. Фрунзе, д. 11 |
| 540 | ул. Фрунзе, д. 13,ул. Фрунзе, д. 15 |
|  |  |
|  |  |
| 541 | ул. Фрунзе, д. 17 |
| 542 | ул. Фрунзе, д. 19 |
| 543 | ул. Фрунзе, д. 2 |
| 544 | ул. Фрунзе, д. 4 |
| 545 | ул. Фрунзе, д. 6 |
| 546 | ул. Фрунзе, д. 7 |
| 547 | ул. Фрунзе, д. 8 |
| 548 | ул. Фурманова, д. 14 |
| 549 | ул. Фурманова, д. 16 |
| 550 | ул. Фурманова, д. 17/1 |
| 551 | ул. Фурманова, д. 18 |
| 552 | ул. Фурманова, д. 27 |
| 553 | ул. Фурманова, д. 31 |
| 554 | ул. Фурманова, д. 33 |
| 555 | ул. Циолковского, д. 12 |
| 556 | ул. Циолковского, д. 19 |
| 557 | ул. Циолковского, д. 21 |
| 558 | ул. Циолковского, д. 35 |
| 559 | ул. Циолковского, д. 40 |
| 560 | ул. Чернышевского, д. 11 |
| 561 | ул. Чернышевского, д. 12 |
| 562 | ул. Чернышевского, д. 17 |
| 563 | ул. Чернышевского, д. 3 |
| 564 | ул. Чернышевского, д. 4 |
| 565 | ул. Чкалова, д. 48/2 |
| 566 | ул. Чкалова, д. 50 |
| 567 | ул. Шмидта, д. 11 |
| 568 | ул. Щеглова, д. 43 |
| 569 | ул. Щеглова, д. 56 |
| 570 | ул. Щеглова, д. 60 |
| 571 | ул. Щорса, д. 1 |
| 572 | ул. Щорса, д. 23 |
| 573 | Урожайный проезд, д. 3 |
| 574 | Урожайный проезд, д. 6 |
| 575 | Урожайный проезд, д. 8 |
| 576 | Фабричный проезд, д. 4 |
| 577 | Фабричный проезд, д. 4А |
| 578 | Фабричный проезд, д. 5 |
| 579  | Димитрова, 33 |
|  |  |
|  |  |

Адресный перечень

дворовых и прилегающих территорий, нуждающихся в благоустройстве и подавших заявку на участие в региональном проекте, не входящем в национальный проект

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес дворовой территории | Адрес прилегающей территории |
| 1 | ул. Еловая, д. 84/6 |  |
| 2 | ул. Дегтярева, д. 19 | ул. Васильева (от ул. Дегтярева до медицинского колледжа), вдоль д. 19 по ул. Дегтярева |
| 3 | ул. Циолковского, д. 12 | ул. Циолковского (от ул. Лопатина до д. 12 по ул. Циолковского) |
| 4 | ул. Фрунзе, д. 4 | проезд от ул. Кирова до ул. Волго-Донская вдоль д.4 по ул. Фрунзе |
| 5 | ул. Циолковского, д. 35 | тротуар по ул. Циолковского (от проспекта Ленина до ул. Лопатина) |
| 6 | ул. Волго-Донская, д. 25 | проезд по ул. Волго-Донская до д.29 |
| 7 | ул. Киркижа, 30 | ул. Киркижа (от ул. Ранжева до ул. Колхозная) вдоль д. 30 |
| 8 | ул. Зои Космодемьянской, д. 1/9 | тротуар по ул. Зои Космодемьянской (д.1/10, 1/11) |
| 9 | ул. Машиностроителей, д. 15 | проезд от ул. Комсомольская до д. 15 по ул. Машиностроителей |
| 10 | тер. Ковров-8, д. 5 | проезд вдоль д. 5 Ковров-8 |
| 11 | ул. Московская, д. 9 | ул. Московская |
| 12 | ул. Зои Космодемьянской, д. 1/11 | тротуар по ул. Зои Космодемьянской (д. 1/10, 1/11) |
| 13 | ул. Запольная, д. 24/1 | прилегающая территория |
| 14 | ул. Строителей, д. 5 | прилегающая территория |
| 15 | ул. Моховая, д.2/11 | прилегающая территория |
| 16 | ул. Зои Космодемьянской, д. 26/2 | прилегающая территория |
| 17 | ул. Комсомольская, д. 102 | прилегающая территория |
| 18 | ул. Еловая, д. 86/8 | прилегающая территория |
| 19 | проспект Ленина, д. 31 | прилегающая территория |
| 20 | ул. Сосновая, д. 15/3 | прилегающая территория |
| 21 | ул. Еловая, д. 86/5 | прилегающая территория |
| 22 | ул. Муромская, д. 25/3 | прилегающая территория |
| 23 | ул. Зои Космодемьянской, д. 26/1 | прилегающая территория |
| 24 | ул. Строителей, д. 29 | прилегающая территория |
| 25 | ул. Волго-Донская, д. 29 | прилегающая территория |
| 26 | ул. Чернышевского, д. 7 | прилегающая территория |
| 27 | ул. Лопатина, д. 21/1 | прилегающая территория |
| 28 | ул. Лопатина, д.19 | прилегающая территория |
| 29 | ул. Фурманова, д. 27 | прилегающая территория |
| 30 | ул. Кирова, д. 73 | прилегающая территория |
| 31 | ул. Еловая, д. 86/7 | прилегающая территория |
| 32 | ул. Кирова, д. 67 | прилегающая территория |
| 33 | ул. Лопатина, д.21 | прилегающая территория |
| 34 | ул. Еловая, д. 86/9 | прилегающая территория |
| 35 | ул. Фрунзе, д. 6 | прилегающая территория |
| 36 | ул. Ватутина, д. 2Г | прилегающая территория |
| 37 | ул. Грибоедова, д. 13/3 | прилегающая территория |
| 38 | ул. Кирова, д. 75 | прилегающая территория |
| 39 | ул. Димитрова, д. 33 | прилегающая территория |

Приложение № 2

к муниципальной программе

Адресный перечень

дворовых и общественных территорий, благоустройство которых было выполнено в рамках государственной программы

"Благоустройство территорий муниципальных образований

Владимирской области" в 2018 году

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование муниципального образования | Адрес дворовой территории | Адрес общественной территории |
| город Ковров Владимирской области | Проезд Северный, д.10А | Парк Экскаваторостроителей (1 этап), Владимирская обл., г. Ковров |
|
| ул. Космонавтов, д.2/4ул. Космонавтов, д.4/2, ул. Космонавтов, д.4 др.3ул. Космонавтов,2 др.3ул. Космонавтов,6 др.5ул. Космонавтов,6 др.2ул. Космонавтов,6 др.1 | Сквер им. Малеева и Кангина по ул. Волго-Донской |
| ул. Пионерская, д.2 |  |
| ул. Моховая,2 др.5, ул. Моховая, д.2 др.6ул. Моховая, д.2 др.10 |  |
| ул. Пролетарская, 14,ул. Пролетарская, 14/1 |  |
| ул. Циолковского, д.3 |  |
| ул. Транспортная, д.79 |  |
| ул. Грибоедова, д. 30 |  |
| ул. Волго-Донская, д. 11Аул. Волго-Донская, д. 11Б |  |
| ул. Колхозная, д. 32 |  |
| ул. Муромская,27 |  |

Адресный перечень

дворовых и общественных территорий, благоустройство которых было выполнено в рамках государственной программы

"Благоустройство территорий муниципальных образований

Владимирской области" в 2019 году

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование муниципальных образований | Адрес дворовой территории | Адрес общественной территории |
| город Ковров Владимирской области | ул. Зои Космодемьянской, д. 5/1;ул. Зои Космодемьянской, д. 5/2;ул. Зои Космодемьянской, д. 5/3 | Парк Экскаваторостроителей (2 этап), Владимирская обл., г. Ковров |
|
| пр. Ленина, д. 41 | Площадь Победы по проспекту Ленина в районе д. 19, д. 21 |
| ул. Строителей, д. 14;ул. Строителей, д. 16 | Сквер Оружейников на пересечении ул. Т. Павловского и ул. Лепсе |
| ул. Еловая, д. 82/1;ул. Еловая, д. 82/2;ул. Еловая, д. 82/3 | Сквер им. С.К. Никитина, расположен на пересечении ул. Чернышевского и пр. Ленина |
| ул. Комсомольская, д. 36 |  |
| ул. Ранжева, д. 11 |  |
| ул. Чернышевского, д. 9 |  |
| ул. Грибоедова, д. 7 |  |
| ул. Зои Космодемьянской, д. 1/7 |  |
| пр. Ленина, д. 23;пр. Ленина, д. 25 |  |
| ул. Муромская, д. 23/2 |  |
| пр. Ленина, д. 49 |  |
| ул. Малеева, д. 1/1 |  |
| ул. Социалистическая, д. 13 |  |

Адресный перечень

дворовых и общественных территорий, благоустройство которых

было выполнено в рамках государственной программы

"Благоустройство территорий муниципальных образований

Владимирской области" в 2020 году

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование муниципального образования | Адрес дворовой территории | Адрес общественной территории |
| город Ковров Владимирской области | ул. Т. Павловского, д. 10 | Парк Экскаваторостроителей (3 этап), Владимирская обл., г. Ковров |
|
| ул. С. Лазо, д. 4 | Сквер у площади 200-летия Коврова, расположен на пересечении ул. Ватутина и ул. Комсомольской |
| ул. Строителей, д. 10 | Сквер Родителей, расположен на пересечении пр-та Ленина и ул. Брюсова |
| ул. Строителей, д. 43 |  |
| ул. Брюсова, д. 56 |  |
| переулок Ногина, д. 5 |  |
| ул. Пугачева, д. 35 |  |
| ул. Машиностроителей, д. 11 |  |
| пр. Ленина, д. 19 |  |
| пр. Ленина, д. 21 |  |
| ул. Комсомольская, д. 36/3 |  |
| ул. Федорова, д. 91, д. 91/1 |  |
| ул. Комсомольская, д. 24 |  |
| ул. З. Космодемьянской, д. 1/12 |  |
| ул. Ногина, д. 59 |  |
| ул. Ранжева, д. 3 |  |
| ул. Колхозная, д. 28 |  |

Адресный перечень

дворовых и общественных территорий, благоустройство которых

было выполнено в рамках государственной программы

"Благоустройство территорий муниципальных образований

Владимирской области" в 2021 году

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование муниципального образования | Адрес дворовой территории | Адрес общественной территории |
| город Ковров Владимирской области | ул. Абельмана, 128 | Парк Экскаваторостроителей (4 этап), Владимирская обл., г. Ковров |
|
| ул. Пионерская, 6 | Сквер З. Космодемьянской г. Ковров |
| ул. Грибоедова, 13 | Кукушкин пруд |
| ул. Туманова, 15 |  |
| ул. Туманова, 31 |  |
| пр. Мира, 4 |  |
| пр. Мира, 6 |  |
| ул. З. Космодемьянской, 1/4 |  |
| пр. Ленина, д. 26, 28 |  |
| Восточный проезд, д. 14/2 |  |
| пр. Ленина, 12-а |  |
| ул. Чернышевского, 15 |  |
| Полевая, 4 |  |

Адресный перечень

дворовых и общественных территорий, благоустройство которых

было выполнено в рамках государственной программы

"Благоустройство территорий муниципальных образований

Владимирской области" в 2022 году

1. Сквер по ул. Комсомольской г. Ковров (1 этап);
2. Сквер «Культура», расположенный рядом с ДК «Родина» г. Ковров (1 этап);
3. Парк Экскаваторостроителей по адресу: Владимирская область,

г. Ковров (заключительный этап);

1. Дворовая территория многоквартирного дома по адресу: Владимирская область, Ковровский район, г. Ковров, ул. Муромская, д. 9;
2. Дворовая территория многоквартирного дома по адресу: Владимирская область, Ковровский район, г. Ковров, ул. Маяковского, д. 2;
3. Дворовая территория многоквартирного дома по адресу: Владимирская область, Ковровский район, г. Ковров, ул. Л. Чайкиной, д. 102;
4. Дворовая территория многоквартирного дома по адресу: Владимирская область, Ковровский район, г. Ковров, ул. Л. Чайкиной, д. 104.

Адресный перечень

дворовых и общественных территорий, благоустройство было выполнено в рамках государственной программы

"Благоустройство территорий муниципальных образований

Владимирской области" в 2023 году

1. Сквер по ул. Комсомольской г. Ковров (2 этап);
2. Сквер «Культура», расположенный рядом с ДК «Родина» г. Ковров

(2 этап);

1. Сквер по ул. З. Космодемьянской, г. Ковров (2 этап).

Благоустройство дворовых территорий в 2023 году не было предусмотрено.

Адресный перечень

дворовых и общественных территорий, благоустройство которых

планируется выполнить в рамках государственной программы

"Благоустройство территорий муниципальных образований

Владимирской области" в 2024 году

1. Сквер по ул. Комсомольской г. Ковров (3 этап);
2. Сквер «Культура», расположенный рядом с ДК «Родина» г. Ковров

(3 этап);

1. сквер по ул. З. Космодемьянской, г. Ковров (3 этап).

 Перечень территорий, планируемых к благоустройству в 2025-2026 годах будет известен после проведения общегородского голосования жителей, которое будет проведено в 2024 году.

Адресный перечень

дворовых и прилегающих территорий, благоустройство которых

планируется выполнить в рамках регионального проекта, не входящего в национальный проект, в 2024 году

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес дворовой территории | Адрес прилегающей территории |
| 1 | ул. Дегтярева, д. 19 | ул. Васильева (от ул. Дегтярева до медицинского колледжа), вдоль д. 19 по ул. Дегтярева |
| 2 | ул. Циолковского, д. 12 | ул. Циолковского (от ул. Лопатина до д. 12 по ул. Циолковского) |
| 3 | ул. Фрунзе, д. 4 | проезд от ул. Кирова до ул. Волго-Донская вдоль д.4 по ул. Фрунзе |
| 4 | ул. Циолковского, д. 35 | тротуар по ул. Циолковского (от проспекта Ленина до ул. Лопатина) |
| 5 | ул. Волго-Донская, д. 25 | проезд по ул. Волго-Донская до д.29 |
| 6 | ул. Киркижа, 30 | ул. Киркижа (от ул. Ранжева до ул. Колхозная) вдоль д. 30 |
| 7 | ул. Зои Космодемьянской, д. 1/9 | тротуар по ул. Зои Космодемьянской (д.1/10, 1/11) |
| 8 | ул. Машиностроителей, д. 15 | проезд от ул. Комсомольская до д. 15 по ул. Машиностроителей |
| 9 | тер. Ковров-8, д. 5 | проезд вдоль д. 5 Ковров-8 |
| 10 | ул. Московская, д. 9 | ул. Московская |
| 11 | ул. Зои Космодемьянской, д. 1/11 | тротуар по ул. Зои Космодемьянской (д. 1/10, 1/11) |
| 12 | ул. Запольная, д. 24/1 | проезд от ул. Запольная к д. 24/1 |
| 13 | ул. Строителей, д. 5 | проезд от ул. Строителей до д. 99/1 по ул. Комсомольская вдоль д. 5 |
| 14 | ул. Еловая, д. 84/6 | проезд к д. 84/6 по ул. Еловая |

Приложение № 3

к муниципальной программе

Адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Адрес общественной территории** | **Место расположения, назначение** |
| 1 | Скверпо ул. Советской | Расположен на ул. Советская.Имеет историческое, мемориальное, средозащитное и эстетическое значение. |
| 2 | Стадион "Авангард", расположен на ул.Долинной | Комплекс для занятий физкультурой и спортом |
| 3 | Сквер по ул. Комсомольской г. Ковров | Расположен на ул. Комсомольская от ул. Запольная до ул. Кирова. Имеет средозащитное значение. |
| 4 | Сквер и березовая аллеяпо ул. Белинского | Расположены на ул. Белинского от ул. Клязьменской до ул.Северной.Имеет средозащитное, эстетическое значение |
| 5 | Сквер по ул. Сосновая | Расположен на пересечении ул. Сосновая, Калинина |
| 6 | Сквер поул. З.Космодемьянской | Расположен по ул. З.Космодемьянской в районе домов 5/1, 3/1, 1/1 |
| 7 | Сквер по ул. Гастелло | Расположен напротив школы № 15 |
| 8 | Сквер на пересечении улиц Комиссарова и Абельмана | Расположен на пересечении улиц Комиссарова и Абельмана |
| 9 | Парк Комсомольский и городская Набережная. | Расположен между правым берегом реки Клязьма и ул. Кузнечная. Имеет средозащитное, эстетическое значение |
| 10 | Парк Экскаваторостроителей | Расположен на пресечении улиц Абельмана и ул. Свердлова |
| 11 | Городской бульвар по ул. Абельмана. | Расположен на ул. Абельманаотул. Барсукова до ул. Свердлова. Имеет мемориальное, эстетическое значение.  |
| 12 | Сквер по ул. О. Кошевого | Расположен на ул. О.Кошевого. Имеет мемориальное, эстетическое значение. |
| 13 | Сквер Сенная площадь | Расположен между улицами Правды, Советская, Никонова. Челюскинцев. Имеет средозащитное, эстетическое значение. |
| 14 | Городской пляж Озеро Старка | Расположен в пойме левого берега реки Клязьма. Место массового отдыха горожан.  |
| 15 | Сквер с прудом по ул. Левченко. | Расположен по ул. Левченко  |
| 16 | Сквер по проспекту Ленина | Расположен на пересечении проспекта Ленина и ул. Пугачева |
| 17 | Сквер по проспекту Ленина | Расположен со стороны внутридомовой части домов №№ 57-59 по проспекту Ленина |
| 18 | Сквер по проспекту Ленина | Расположен между домами №1б и №3 по проспекту Ленина |
| 19 | Сквер по ул. Грибоедова | Расположен на пересечении улиц Грибоедова и Маяковского |
| 20 | Ширина гора | Место проведения митингов и собраний в 1905-1906 гг. |
| 21 | Сквер на пересечении ул. Тургенева и ул. Блинова | Расположен на пересечении ул. Тургенева и ул. Блинова |
| 22 | Сквер «Культуры» | Расположен рядом с ДК «Родина», имеет эстетическое и памятное значение |
| 23 | Общественная территория в микрорайоне «Заря» | Расположена в районе д.5 и 5/1 по ул. Московской |
| 24 | Сквер «Гремячий ручей» | Расположен по ул. Правды |
| 25 | Сквер по ул. Подлесной | Расположен между домами № 22 и № 24 по ул. Подлесной |
| 26 | Сквер по ул. Муромской | Расположен в районе домов №№ 11,13,13а по ул. Муромская, № 18 по ул. Димитрова |
| 27 | Сквер по ул. Киркижа | Расположен в районе домов №№ 16,20,20а по ул. Киркижа |

Приложение № 4

к муниципальной программе

Адресный перечень

муниципальных территорий общего пользования, благоустройство которых было реализовано в 2022-2023 годах (годы 2024-2026 проект решения)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Название общественной территории** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
| Сквер по ул. З.Космодемьянской |  |  |  |  |  |
| Сквер по ул. Комсомольской |  |  |  |  |  |
| Сквер «Культура» |  |  |  |  |  |

**Адресный перечень городских парков, благоустройство которых реализуется в рамках муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Название парка** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
| парк Экскаваторостроителей |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение № 5к муниципальной программеЭлементы оборудования

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   | Наименование, размеры (ДхШхВ) | Арт | Масса (кг) | Эскиз | Цена |
| 1 | Скамейка 1960х595х800 | С-52/2 | 43 |  | 12 121 |
| 2 | Урна металлическая 350х337х900 объем 28л | У-9 | 8 |  | 3 598 |
| 3 | Скамейка 1460х503х800 | С-15/1 | 38 |  | 9 610 |
| 4 | Скамейка 1460х595х800 | С-52/1 | 38 |  | 9 679 |

 |

*\* В цену не включена установка*.

Приложение № 6

к муниципальной программе

**Адресный перечень объектов недвижимого имущества и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2024 года.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п |  Наименование МО | Адрес земельного участка | Собственник земельного участка (ИП, юридическое лицо) | Год планируемого благоустройства |
| 1 | МО г. Ковров | ул. С.Лазо, д. 5 | ООО СЗ СК Континент | 01.01.2024 |
| 2 | МО г. Ковров | ул. Комсомольская, д. 1а | ООО СЗ СК Континент Центральный | 29.03.2024 |
| 3 | МО г. Ковров | ул. Ореховая, д. 20 | ООО СЗ Композит Эстейт | 31.03.2023 |
| 4 | МО г. Ковров | В 15 м на запад от д. 10 по ул. Носова | Мангасарян Г.Г. | 05.10.2022 |
| 5 | МО г. Ковров | Пл. Победителей, д. 4 | ООО СЗ СК Континент | 12.01.2024 |
| 6 | МО г. Ковров | ул. Пугачева, 35а, стр. 1 | Мангасарян Г.Г. | 19.12.2022 |
| 7 | МО г. Ковров | ул. Лиственная, д. 80 | ООО СЗ Охра | 01.12.2022 |
| 8 | МО г. Ковров | ул. Комсомольская, д. 135 | Мангасарян Г.Г. | 13.06.2024 |
| 9 | МО г. Ковров | ул. Коммунистическая, 18 | Мангасарян Г.Г. | 20.09.2023 |
| 10 | МО г. Ковров | ул. Свердлова, д. 110а | Ерофеева И.И. | 04.08.2024 |
| 11 | МО г. Ковров | ул. Еловая | Мангасарян Г.Г. | 07.10.2024 |
| 12 | МО г. Ковров | ул. Грибоедова, 1б | ООО СЗ СК Континент | 26.05.2022 |
| 13 | МО г. Ковров | ул. Лиственная, д. 58 | Мангасарян Г.Г. | 16.09.2022 |
| 14 | МО г. Ковров | ул. Абельмана, д. 81 | ООО «Сергат» | 01.09.2022 |
| 15 | МО г. Ковров | ул. Шмидта, д. 37 | Мангасарян Г.Г. | 18.06.2022 |

Форма 1

**П А С П О Р Т**

**муниципальной программы**

*«Благоустройство территории города Коврова»*

**1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

|  |  |
| --- | --- |
| Куратор муниципальной программы | Заместитель главы администрации по экономической политике, стратегическому развитию и инвестициям  |
| Ответственный исполнитель | Управление по экономической политике, стратегическому развитию и инвестициям |
| Соисполнители | Управление строительства и архитектуры, управление городского хозяйства |
| Этапы и сроки реализации | 2022-2026 гг. |
| Цели муниципальной программы | Кардинальное повышение комфортности городской среды, повышение индекса качества городской среды на 20% |
| Направления  | 1. Региональный проект «Формирование комфортной городской среды».2. Комплекс процессных мероприятий «Реализация мероприятий по благоуст-ройству дворовых территорий многоквартирных домов и (или) общественных территорий».3. Региональный проект, не входящий в состав федерального проекта «Благоустройство дворовых и прилегающих территорий, расположенных в муниципальных образованиях Владимирской области». |
| Объемы финансового обеспечения на весь период реализации муниципальной программы  | Объем финансирования–363 253,0 тыс. рублей.Из них по годам:2022 год – 63 130,3 тыс. руб.2023 год – 62 546,8 тыс. руб. 2024 год – 237 375,9 тыс. руб.2025 год – 100,0 тыс. руб.2026 год – 100,0 тыс. руб.Финансирование программы осуществляется из городского и областного бюджетов всего в сумме 363 253,0тыс. руб., в т. ч.: за счет средств городского бюджета – 20 305,2 тыс. руб.:2022 г. – 6 651,0 тыс. руб.2023 г. – 5 599,5 тыс. руб.2024 г. – 7 854,7 тыс. руб.2025 г. – 100,00 тыс. руб.2026 г. – 100, 00 тыс. руб.За счет областного бюджета – 342 947,8 тыс. руб.:2022 г. – 56 479,3 тыс. руб.2023 г. – 56 947,3 тыс. руб.2024 г. – 229 521,2 тыс. руб.2025 г. – 0,00 тыс. руб.2026 г. – 0,00 тыс. руб.Объёмы финансирования носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в соответствии с объёмами ассигнований, предусмотренных для реализации Программы в соответствующем бюджете на очередной финансовый год. |
| Ожидаемые конечные результаты, направленные на достижение национальных целей, а также на показатели, направленные на достижение общественно значимых результатов и задач (связь с соответствующими указанными целями, показателями) | Реализация мероприятий программы к концу 2026 года позволит достигнуть следующих результатов:- увеличение количества благоустроенных дворовых территорий на 18 территорий;-увеличение доли проектов благоустройства дворовых территорий, реализованных с финансовым участием граждан, заинтересованных организаций, от общего количества дворовых территорий, включенных в программу, до 100 %;- увеличение доли проектов благоустройства дворовых территорий, реализованных с трудовым участием граждан, заинтересованных организаций, от общего количества дворовых территорий, включенных в программу, до 100 %;- увеличение количества благоустроенных общественных территорий на 3 объекта (без учета парков);- увеличение количества благоустроенных городских парков на 1 объект;- повышение комфортности городской среды, повышение индекса качества городской среды на 20 % (по сравнению с данными на 01.01.2022);- увеличение доли граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды, до 25 %;- исполнение базовых мероприятий стандарта «Умный город». |

**2. ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение2022 | Период, год | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей | Информационная система |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий | ед. | 4 | 0 | 14 | 0 | 0 | Постановление , № 1710 от 30.12.2017 г. «Обеспечением доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» | Управление по экономической политике, стратегическому развитию и инвестициям | Повышение комфортности городской среды, повышение индекса качества городской среды | ФИС СП ГАС «Управление» |
| 2 | Количество благоустроенных общественных территорий (включая городские парки) | ед. | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | Постановление № 1710 от 30.12.2017 г. «Обеспечением доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»  | Управление по экономической политике, стратегическому развитию и инвестициям | Повышение комфортности городской среды, повышение индекса качества городской среды | ФИС СП ГАС «Управление» |
| 3 | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет | % | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | Постановление № 1710 от 30.12.2017 г. «Обеспечением доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»  | Управление по экономической политике, стратегическому развитию и инвестициям | Повышение комфортности городской среды, повышение индекса качества городской среды | ФИС СП ГАС «Управление» |
| 4 | Доля проектов благоустройства дворовых территорий, реализованных с трудовым участием граждан, заинтересованных организаций, от общего количества дворовых территорий, включенных в программу | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Постановление № 1710 от 30.12.2017 г. «Обеспечением доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»  | Управление по экономической политике, стратегическому развитию и инвестициям | Повышение комфортности городской среды, повышение индекса качества городской среды | ФИС СП ГАС «Управление» |
| 5 | Доля проектов благоустройства дворовых территорий, реализованных с финансовым участием граждан, заинтересованных организаций, от общего количества дворовых территорий, включенных в программу | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Постановление № 1710 от 30.12.2017 г. «Обеспечением доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»  | Управление по экономической политике, стратегическому развитию и инвестициям | Повышение комфортности городской среды, повышение индекса качества городской среды | ФИС СП ГАС «Управление» |
| 6 | Количество благоустроенных городских парков | ед. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Постановление № 1710 от 30.12.2017 г. «Обеспечением доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»  | Управление по экономической политике, стратегическому развитию и инвестициям | Повышение комфортности городской среды, повышение индекса качества городской среды | ФИС СП ГАС «Управление» |

**3. СТРУКТУРА МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями\* |
| 1. | **Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»** |
|  | Управление по экономической политике, стратегическому развитию и инвестициям | 2022-2026 |
| 1.1. | Мероприятия по расширению механизмов вовлечения граждан и организаций в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий | - увеличение доли граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды, до 25 %. | * доля проектов благоустройства дворовых территорий, реализованных с финансовым участием граждан, заинтересованных организаций, от общего количества дворовых территорий;
* доля проектов благоустройства дворовых территорий, реализованных с трудовым участием граждан, заинтересованных организаций, от общего количества дворовых территорий;
* доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет.
 |
| 1.2. | Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и (или) общественных территорий | - увеличение количества благоустроенных дворовых территорий на 4 территории;- увеличение доли проектов благоустройства дворовых территорий, реализованных с финансовым участием граждан, заинтересованных организаций, от общего количества дворовых территорий, включенных в программу, до 100 %;- увеличение доли проектов благоустройства дворовых территорий, реализованных с трудовым участием граждан, заинтересованных организаций, от общего количества дворовых территорий, включенных в программу, до 100 %;- увеличение количества благоустроенных общественных территорий на 4 объекта (с учетом парков);- повышение комфортности городской среды, повышение индекса качества городской среды на 20 %. | - количество благоустроенных дворовых территорий;- количество благоустроенных общественных территорий (включая городские парки);- среднее значение индекса качества городской среды по Российской Федерации. |
| 2. | **Региональный проект, не входящий в состав федерального проекта «Благоустройство дворовых и прилегающих территорий, расположенных в муниципальных образованиях Владимирской области».** |
|  | Управление по экономической политике, стратегическому развитию и инвестициям Управление городского хозяйства | 2024 |
| 2.1. | Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов. | - увеличение количества благоустроенных дворовых территорий на 14 территорий;- повышение комфортности городской среды, повышение индекса качества городской среды на 20 %. | - количество благоустроенных дворовых территорий;- среднее значение индекса качества городской среды по Российской Федерации. |
| 2.2. | Реализация мероприятий по благоустройству прилегающих к дворовым территорий многоквартирных домов. | увеличение количества благоустроенных дворовых территорий на 14 территорий;- повышение комфортности городской среды, повышение индекса качества городской среды на 20 %. | - количество благоустроенных дворовых территорий;- среднее значение индекса качества городской среды по Российской Федерации. |
| 3. | **Комплекс процессных мероприятий «Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и (или) общественных территорий»** |
|  | Управление по экономической политике, стратегическому развитию и инвестициям | 2022-2026 |
| 3.1. | Формирование комфортной городской среды | - увеличение количества благоустроенных дворовых территорий на 4 территории;- повышение комфортности городской среды, повышение индекса качества городской среды на 20 %;- увеличение количества благоустроенных общественных территорий на 4 объекта (с учетом парков);- повышение комфортности городской среды, повышение индекса качества городской среды на 20 %. | - количество благоустроенных дворовых территорий;- среднее значение индекса качества городской среды по Российской Федерации;- количество благоустроенных общественных территорий (включая городские парки). |

\*- указывается наименование показателя муниципальной программы, на достижение которого направлена задача

**4. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование муниципальной программы (комплексной программы), структурного элемента/источник финансирования** | **ГРБС/КБК** | **Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей** |
| **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **Всего** |
| *1* | *2* | *3* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* |
| **Муниципальная программы «Благоустройство территории города Коврова» (всего), в том числе:** | **Администрация города, Управление городского хозяйства** | **63 130,3** | **62 546,8** | **237 375,9** | **100,00** | **100,0** | **363 253,0** |
| Собственные средства бюджета города Коврова |  | 6 651,0 | 5 599,5 | 7 854,7 | 100,0 | 100,0 | 20 305,2 |
| Областной бюджет |  | 56 479,3 | 56 947,3 | 229 521,2 | 0,0 | 0,0 | 342 947,8 |
| Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ***Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» (всего), в том числе:*** | ***Администрация города*** | **60 145,8** | **59 944,5** | **52 853,3** | **0,0** | **0,0** | **172 943,6** |
| Собственные средства бюджета города Коврова |  | 3 666,5 | 2 997,2 | 2 642,7 | 0,0 | 0,0 | 9 306,4 |
| Областной бюджет |  | 56 479,3 | 56 947,3 | 50 210,6 | 0,0 | 0,0 | 163 637,2 |
| Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *Расходы на реализацию программы формирования современной городской среды(всего), в том числе:* | *000 0503 271F255550 000* | 56 479,3 | 56 214,3 | 52 853,3 | 0,0 | 0,0 | 165 546,9 |
| Собственные средства бюджета города Коврова | *703 0503 271F25550 000* | 2 972,6 | 2 810,7 | 2 642,7 | 0,0 | 0,0 | 8 426,0 |
| 703 0503 271F25550 200 | 2 972,6 | 2 810,7 | 2 642,7 | 0,0 | 0,0 | 8 426,0 |
| 703 0503 271F25550 800 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | *703 0503 271F255550 000* | 56 479,3 | 53 403,6 | 50 210,6 | 0,0 | 0,0 | 160 193,5 |
| 703 0503 271F25550 200 | 56 479,3 | 53 403,6 | 50 210,6 | 0,0 | 0,0 | 160 193,5 |
| 703 0503 271F255550 800 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *Расходы на реализацию программы формирования современной городской среды (всего), в том числе:* | *000 0503 271F2555D 000* | 693,9 | 3 730,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 424,1 |
| Собственные средства бюджета города Коврова | *703 0503 271F25555D 000* | 693,9 | 186,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 880,4 |
| 703 0503 271F25555D 200 | 693,9 | 186,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 880,4 |
| 703 0503 271F25555D 800 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | *703 0503 271F25555D 000* | 0,0 | 3 543,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 543,7 |
| 703 0503 271F25555D 200 | 0,0 | 3 543,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 543,7 |
| 703 0503 271F25555D 800 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ***Комплекс процессных мероприятий «Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и (или) общественных территорий» (всего), в том числе:*** | ***Администрация города, Управление городского хозяйства*** | **2 984,5** | **2 602,3** | **5 032,5** | **100,0** | **100,0** | **10 819,3** |
| Собственные средства бюджета города Коврова |  | 2 984,5 | 2 602,3 | 5 032,5 | 100,0 | 100,0 | 10 819,3 |
| Областной бюджет |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов (всего), в том числе:* | *000 0503 2740121250 000* |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Собственные средства бюджета города Коврова | 733 0503 2710221250 200 | 1 985,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 985,2 |
| Областной бюджет |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *Благоустройство наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования города (всего), в том числе:* | *000 0503 2740121260 000* | 999,3 | 2 602,3 | 5 032,5 | 100,0 | 100,0 | 8 834,1 |
| Собственные средства бюджета города Коврова | 703 0503 2740121260 200 |  | 2 602,3 | 5 032,5 | 100,0 | 100,0 | 7 834,8 |
| 703 0503 2710221260 200 | 999,3 |  |  |  |  | 999,3 |
| Областной бюджет |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ***Региональный проект, не входящий в состав федерального проекта «Благоустройство дворовых и прилегающих территорий, расположенных в муниципальных образованиях Владимирской области».» (всего), в том числе:*** | ***Управление городского хозяйства*** | **0,0** | **0,0** | **179 490,1** | **0,0** | **0,0** | **179 490,1** |
| Собственные средства бюджета города Коврова |  |  | 0,0 | 179,5 | 0,0 | 0,0 | 179,5 |
| Областной бюджет |  |  | 0,0 | 179 310,6 | 0,0 | 0,0 | 179 310,3 |
| Внебюджетные источники |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *Выполнение мероприятий по благоустройству дворовых и прилегающих территорий (всего), в том числе:* | 733 0503 27201S2640 000 |  | 0,0 | 179,5 | 0,0 | 0,0 | 179,5 |
| Собственные средства бюджета города Коврова | 733 0503 27201S2640 244 |  | 0,0 | 105,3 | 0,0 | 0,0 | 105,3 |
| 733 0503 27201S2640 811 |  | 0,0 | 74,2 | 0,0 | 0,0 | 74,2 |
| Областной бюджет |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *Выполнение мероприятий по благоустройству дворовых и прилегающих территорий (всего), в том числе:* | 733 0503 2720172640 000 |  | 0,0 | 179 310,6 | 0,0 | 0,0 | 179 310,6 |
| Собственные средства бюджета города Коврова |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 733 0503 2720172640 244  |  | 0,0 | 105 256,3 | 0,0 | 0,0 | 105 256,3 |
| 733 0503 2720172640 811  |  | 0,0 | 74 054,3 | 0,0 | 0,0 | 74 054,3 |
| Внебюджетные источники |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Форма 2

**С В Е Д Е Н И Я**

**о региональном проекте**

*«Формирование комфортной городской среды»*

**1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный за выполнение регионального проекта | Управление по экономической политике, стратегическому развитию и инвестициямУправление городского хозяйства |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа «Благоустройство территории города Коврова» |

**2. ЗНАЧЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Название результата | Единица измерения | Базовое значение показателя реализации 2022 | Планируемое значение результата на очередной финансовый год и плановый период (по этапам реализации) |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Количество благоустроенных дворовых территорий | ед. | 4 | 0 | 14 | 0 | 0 |
| Количество благоустроенных общественных территорий (включая городские парки) | ед. | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет | % | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Доля проектов благоустройства дворовых территорий, реализованных с трудовым участием граждан, заинтересованных организаций, от общего количества дворовых территорий, включенных в программу | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля проектов благоустройства дворовых территорий, реализованных с финансовым участием граждан, заинтересованных организаций, от общего количества дворовых территорий, включенных в программу | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Количество благоустроенных городских парков | ед. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Форма 3

**П А С П О Р Т**

**комплекса процессных мероприятий**

*«Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и (или) общественных территорий»*

1. **ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный за выполнение регионального проекта | Управление по экономической политике, стратегическому развитию и инвестициямУправление городского хозяйства |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа «Благоустройство территории города Коврова» |

1. **ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Название результата | Единица измерения | Базовое значение показателя реализации 2022 | Планируемое значение результата на очередной финансовый год и плановый период (по этапам реализации) | Ответственный за достижение показателя |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Количество благоустроенных дворовых территорий | ед. | 4 | 0 | 14 | 0 | 0 | Управление по экономической политике, стратегическому развитию и инвестициямУправление городского хозяйства |
| Количество благоустроенных общественных территорий (включая городские парки) | ед. | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | Управление по экономической политике, стратегическому развитию и инвестициям |

1. **ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ (РЕЗУЛЬТАТОВ) КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (ОКЕИ) | Базовое значение2022 | Значения мероприятия (результата) по годам |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|  | **Задача «Формирование комфортной городской среды»** |  |
| 1 | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов | Приведение дворовых территорий в нормативное состояние | Ремонтные работы | ед. | 4 | 0 | 14 | 0 | 0 |
| 2 | Благоустройство наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования города | Создание новых общественных территорий общего пользования | Создание нового линейного объекта | ед. | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |

Форма 4

**С В Е Д Е Н И Я**

**о региональном проекте, не входящем в состав федерального проекта**

*«Благоустройство дворовых и прилегающих территорий, расположенных в муниципальных образованиях Владимирской области»*

**1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный за выполнение регионального проекта | Управление городского хозяйства |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа «Благоустройство территории города Коврова» |

**4. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование мероприятия (результата)/****Источник финансового обеспечения** | **ГРБС/КБК** | **Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей** |
| **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **Всего** |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* |
| ***Комплекс процессных мероприятий «Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и (или) общественных территорий» (всего), в том числе:*** | ***Администрация города, Управление городского хозяйства*** | **2 984,5** | **2 602,3** | **5 032,5** | **100,0** | **100,0** | **10 819,3** |
| Собственные средства бюджета города Коврова |  | 2 984,5 | 2 602,3 | 5 032,5 | 100,0 | 100,0 | 10 819,3  |
| Областной бюджет |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов (всего), в том числе:* | *000 0503 2740121250 000* | 1 985,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 985,2 |
| Собственные средства бюджета города Коврова | 733 0503 2740121250 200 | 1 985,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 985,2 |
| Областной бюджет |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *Благоустройство наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования города (всего), в том числе:* | *000 0503 2740121260 000* | 999,3 | 2 602,3 | 5 032,5 | 100,0 | 100,0 | 8 834,1 |
| Собственные средства бюджета города Коврова | 703 0503 2740121260 200 | 999,3 | 2 602,3 | 5 032,5 | 100,0 | 100,0 | 8 834,1 |
| Областной бюджет |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, регионального проекта, комплекса процессных мероприятий, задачи | Финансовое обеспечение муниципальной программы, всего | Источники финансирования муниципальной программы |
| Внебюджетные источники | Областной бюджет | Местный бюджет |
| Благоустройство территории города Коврова | 363 253,0 | 0,0 | 342 947,8 | 20 305,2 |
| Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» | 172 943,6 | 0,0 | 163 637,2 | 9 306,4 |
| Региональный проект, не входящий в состав федерального проекта «Выполнение мероприятий по благоустройству дворовых и прилегающих территорий» | 179 490,1 | - | 179 310,6 | 179,5 |
| Комплекс процессных мероприятий «Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и (или) общественных территорий» | 10 819,3 | 0,0 | 0,0 | 10 819,3 |

Форма 4

**О Б Ъ Е М**

**финансового обеспечения муниципальной программы за счет всех источников финансирования на весь период реализации**