Приложение № 1

к муниципальной программе

**ПОДПРОГРАММА**

«Формирование современной городской среды на территории города Коврова в 2017 году» (далее - Подпрограмма)

Паспорт Подпрограммы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | «Формирование современной городской среды на территории города Коврова в 2017 году» |
| Координатор |  Первый заместитель главы администрации города по ЖКХ, строительству и развитию инфраструктуры  |
| Ответственный исполнитель  | Управление городского хозяйства администрации города Коврова |
| Соисполнители  | Управление строительства и архитектуры администрации города Коврова |
| Участники | Управляющие организации, товарищество собственников жилья, жилищно-строительный кооператив, товарищество собственников недвижимости, жилищный кооператив, собственники помещений многоквартирных домов |
| Цель | Повышение уровня благоустройства дворовых территорий и территорий общего пользования города Коврова |
| Задачи  | - повышение уровня благоустройства дворовых территорий города Коврова;- повышение уровня благоустройства территорий общего пользования (парков, скверов, бульваров, площадей) города Коврова;- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории города Коврова |
| Целевые показатели (индикаторы)  | - увеличение доли благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий- увеличение доли населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения города Коврова- увеличение доли площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования |
| Сроки и этапы реализации | 2017 год |
| Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы составит – 55 879,0 тыс. рублей.Источниками финансирования подпрограммы являются:средства федерального бюджета – 40 372,6 тыс. руб.;средства областного бюджета –7 124,5 тыс. руб.;средства местного бюджета – 8 381,9 тыс. руб.внебюджетные средства – 0 тыс. руб.Из них на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов – 37 252,7 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:средства федерального бюджета – 26 915,1 тыс. руб.;средства областного бюджета –4 749,7 тыс. руб.;средства местного бюджета – 5 587,9 тыс. руб.внебюджетные средства – 0 тыс. руб.Из них на благоустройство наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования города – 18 626,3 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:средства федерального бюджета – 13 457,5 тыс. руб.;средства областного бюджета – 2 374,8 тыс. руб.;средства местного бюджета – 2 794,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты, оценка планируемой эффективности  | - доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий увеличится на 7% в 2017 году- доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения города Коврова увеличится на 7% в 2017 году- доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования увеличится на 3 % в 2017 году. |
| Ответственные лица для контактов | Должностное лицо управления городского хозяйства администрации города Коврова, 6-34-59 |

**1. Характеристика сферы деятельности**

 1.1. Характеристика благоустройства дворовых территорий.

В настоящее время на территории города Коврова расположено 1133 многоквартирных дома, включенных в муниципальную программу по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, к которым прилегает 1133 дворовые территории с общей площадью 3782,5 тыс. кв. м. Из них благоустроенных дворовых территорий 161, что составляет 14,2 % от общего количества дворовых территорий города.

Благоустройство дворов жилищного фонда и на сегодняшний день в целом по городу Коврову полностью или частично не отвечает нормативным требованиям.

Требуется ремонт асфальтового покрытия внутриквартальных проездов и тротуаров. Асфальтобетонное покрытие на 70% придомовых территорий имеет высокий физический износ.

Недостаточно производились работы во дворах по уходу за зелеными насаждениями, восстановлению газонов, удалению старых и больных деревьев, не осуществлялась посадка деревьев и кустарников. Зеленые насаждения на дворовых территориях представлены, в основном, зрелыми или перестойными деревьями, на газонах не устроены цветники.

В ряде дворов отсутствует освещение придомовых территорий, необходимый набор малых форм и обустроенных площадок. Отсутствуют специально обустроенные стоянки для автомобилей, что приводит к их хаотичной парковке.

Надлежащее состояние придомовых территорий является важным фактором при формировании благоприятной экологической и эстетической городской среды.

Проблемы восстановления и ремонта асфальтового покрытия дворов, озеленения, освещения дворовых территорий на сегодня весьма актуальны и не решены в полном объеме в связи с недостаточным финансированием отрасли.

К благоустройству дворовых и внутриквартальных территорий необходим последовательный комплексный подход, рассчитанный на среднесрочный период, который предполагает использование программно-целевых методов, обеспечивающих увязку реализации мероприятий по срокам, ресурсам и исполнителям.

Основным методом решения проблемы должно стать благоустройство дворовых территорий, которое представляет из себя совокупность мероприятий, направленных на создание и поддержание функционально, экологически и эстетически организованной городской среды, улучшение содержания и безопасности дворовых территорий и территорий кварталов.

Реализация подпрограммы муниципальной программы позволит создать благоприятные условия среды обитания, повысить комфортность проживания населения города, увеличить площадь озеленения территорий, обеспечить более эффективную эксплуатацию жилых домов, улучшить условия для отдыха и занятий спортом, обеспечить физическую, пространственную и информационную доступность зданий, сооружений, дворовых территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

1.2. Характеристика сферы благоустройства муниципальных территорий общего пользования.

Внешний облик города, его эстетический вид во многом зависят от степени благоустроенности территории, от площади озеленения.

Благоустройство территории – комплекс проводимых на территории города работ и мероприятий, направленных на обеспечение и улучшение санитарного и эстетического состояния города, повышение комфортности проживания, обеспечение безопасности среды проживания жителей города, а также непосредственно деятельность физических и юридических лиц, индивидуальных предпринимателей по созданию и обеспечению благоприятных условий проживания в границах города.

Озелененные территории вместе с насаждениями и цветниками создают образ города, формируют благоприятную и комфортную городскую среду для жителей и гостей города, выполняют рекреационные и санитарно-защитные функции. Они являются составной частью природного богатства города и важным условием его инвестиционной привлекательности.

На территории города Коврова имеется 29 объектов - парки, скверы, бульвары.

1.3. Действующие Правила благоустройства территории муниципального образования город Ковров Владимирской области утверждены решением Совета народных депутатов города Коврова от 25.09.2013 № 194. В связи с изменениями законодательства, требований по содержанию территорий, указанные Правила постоянно корректируются.

**2. Приоритеты, цели и задачи в сфере деятельности**

Приоритеты подпрограммы в сфере благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, включенных в муниципальную программу по капитальному ремонту многоквартирных домов города Коврова, и общественных территорий определены в соответствии с приоритетами и целями государственной политики в сфере благоустройства, установленными на федеральном уровне приоритетным проектом «Формирование комфортной городской среды».

Основной целью подпрограммы является создание условий для повышения качества и комфорта городской среды на территории города Коврова путем реализации комплекса первоочередных мероприятий по благоустройству на территории города.

Подпрограмма предполагает решение задач по повышению уровня благоустройства дворовых территорий, территорий общего пользования (парков, скверов, набережных, площадей и т.д.), принятие Правил благоустройства территории города Коврова, отвечающих современным требованиям к созданию комфортной среды проживания граждан и повышению уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории города.

Запланированные мероприятия по благоустройству направлены на увеличение показателей благоустроенных дворовых территорий и территорий общего пользования. Успешное выполнение задач подпрограммы позволит улучшить условия проживания и жизнедеятельности горожан и повысить привлекательность города.

**3. Целевые показатели**

Запланированные мероприятия по благоустройству направлены на увеличение показателей благоустроенных дворовых территорий и территорий общего пользования.

А также позволят достичь следующих результатов:

- доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий увеличится на 7 % в 2017 году;

- доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения города Коврова увеличится на 7 % в 2017 году;

- доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования увеличится на 3 % в 2017 году.

**4. Сроки и этапы реализации**

 Срок реализации подпрограммы 2017 г.

**5. Основные мероприятия**

1. Реализация мероприятий по благоустройству территорий города:

1.1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, которая включает минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий и дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов.

Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий:

 - ремонт дворовых проездов,

 - обеспечение освещения дворовых территорий,

 - установка скамеек,

 - установка урн.

Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов:

- оборудование детских и (или) спортивных площадок,

- оборудование автомобильных парковок,

- озеленение территорий,

- оборудование мест отдыха,

- установка ограждений высотой не более 0,7м,

- другие виды работ

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в состав минимального и дополнительного перечней таких работ приведена в Приложении № 3,4 к подпрограмме.

Адресный перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 2017 году, будет сформирован после определения объемов и стоимости работ (Приложение №1 к подпрограмме).

1.2. Благоустройство наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования города

1. устройство тротуаров

2. установка детской и (или) спортивной площадок

3. установка урн

4. установка скамеек

5. подрезка разросшихся зеленых насаждений

6. снос сухих и аварийных деревьев

7. организация автомобильной стоянки

8. обеспечение освещения

Адресный перечень муниципальных территорий общего пользования, благоустройство которых реализуется в рамках подпрограммы (Приложение № 2 к подпрограмме).

Для реализации мероприятий подпрограммы подготовлены следующие документы:

- нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в состав минимального перечня таких работ (приложения № 3 к подпрограмме),

- нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в составе дополнительного перечня таких работ (приложения № 4 к подпрограмме),

- порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий и механизм контроля за их расходованием, а также порядок и форма участия (финансовое и (или) трудовое граждан в выполнении указанных работ (приложение №5 к подпрограмме),

-Порядок представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в подпрограмму «Формирование современной городской среды на территории города Коврова в 2017 году» муниципальной программы «Благоустройство территории города Коврова в 2017 году»,

- порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн - проектов благоустройства дворовой территории, включенных в муниципальную программу на 2017 год, согласно приложения №6.

- порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о выборе места массового отдыха, подлежащего благоустройству в 2017 году для включения в подпрограмму «Формирование современной городской среды на территории города Коврова в 2017 году» муниципальную программу «Благоустройство территории города Коврова в 2017 году».

**6. Взаимодействие с органами государственной власти и местного самоуправления, организациями и гражданами**

В рамках подпрограммы осуществляется взаимодействие с органами государственной власти Владимирской области – Департаментом жилищно-коммунального хозяйства по софинансированию муниципального образования, вхождению в областные и федеральные программы, качеству проведения работ по благоустройству территории города.

В ходе реализации подпрограммы осуществляется взаимодействие с управляющими организациями, товариществами собственников жилья, жилищно-строительными кооперативами, товариществами собственников недвижемости, жилищными кооперативами, собственниками помещений многоквартирных домов.

Выбор исполнителей отдельных мероприятий подпрограммы осуществляется путем проведения торгов в соответствии с законодательством о размещении государственного (муниципального) заказа.

В целях осуществления контроля и координации реализации подпрограммы создается муниципальная общественная комиссия из представителей органов местного самоуправления, политических партий и движений, общественных организаций, иных лиц для организации обсуждения, проведения комиссионной оценки предложений заинтересованных лиц, а также для осуществления контроля за реализацией вышеуказанной подпрограммы после их утверждения в установленном порядке.

Организация деятельности муниципальной общественной комиссии осуществляется в соответствие с Порядком, утвержденным Постановлением администрации города.

Для взаимодействия с населением:

* ведется прием, рассмотрение обращений граждан, в том числе через Интернет-приемную;
* по результатам рассмотрения обращений граждан принимаются меры реагирования.

Контроль за целевым использованием средств областного бюджета, выделяемых для предоставления субсидии, осуществляет департамент жилищно-коммунального хозяйства и органами государственного финансового контроля.

**7. Ресурсное обеспечение**

Общий объем финансирования подпрограммы на весь период ее реализации составляет 55 879,0 тыс. руб., в том числе:

- средства федерального бюджета – 40 372,6 тыс.руб.;

- средства областного бюджета – 7 124,5 тыс.руб.;

 - средства местного бюджета – 8 381,9 тыс.руб.;

 - внебюджетные средства - 0 тыс.руб.

На благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов – 37 252,7 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- средства федерального бюджета – 26 915,1 тыс. руб.;

- средства областного бюджета –4 749,7 тыс. руб.;

- средства местного бюджета – 5 587,9 тыс. руб.

- внебюджетные средства – 0 тыс. руб.

На благоустройство наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования города – 18 626,3 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- средства федерального бюджета – 13 457,5 тыс. руб.;

- средства областного бюджета – 2 374,8 тыс. руб.;

- средства местного бюджета – 2 794,0 тыс. руб.

 Объёмы финансирования носят прогнозный характер и подлежат уточнению в соответствии с объёмами ассигнований, предусмотренных для реализации подпрограммы в соответствующем бюджете на очередной финансовый год.

Объем внебюджетных средств будет уточняться по мере поступления на расчетный счет управления городского хозяйства администрации города Коврова.

Заинтересованные лица принимают участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территории в рамках дополнительного перечней работ по благоустройству в форме трудового и (или) финансового участия. Выполнение видов работ из дополнительного перечня работ осуществляется в рамках муниципальной программы при условии финансового участия (софинансирования) заинтересованных лиц в выполнении указанных видов работ в размере не менее 10 процентов от общей стоимости соответствующего вида работ.

 Порядок и форма трудового, финансового участия заинтересованных лиц в выполнении работ установлены в Порядке аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий города Коврова.

**8. Риски и меры по управлению рисками**

**Финансовые риски:**

Финансовые риски связаны с ограниченностью бюджетных ресурсов на цели реализации программы, а также с возможностью нецелевого и (или) неэффективного использования бюджетных средств в ходе реализации мероприятий подпрограммы. Для управления риском:

* требуемые объемы бюджетного финансирования обосновываются в рамках бюджетного цикла, проводится оценка потребности в предоставлении муниципальных услуг (выполнении работ);
* в муниципальных контрактах (договорах) на выполнение работ, оказание услуг в соответствии с законодательством предусматривается возможность взыскания пени с исполнителя за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по муниципальному контракту (договору), за несвоевременное выполнение работ, оказание услуг;
* при заключении муниципальных контрактов (договоров) на выполнение работ, оказание услуг в соответствии с законодательством предусматривается обеспечение исполнения контракта.

**Организационно-управленческие риски:**

- при размещении муниципальных заказов согласно Федеральному закону от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" некоторые процедуры торгов могут не состояться в связи с отсутствием претендентов. Проведение повторных процедур приведет к изменению сроков исполнения программных мероприятий;

- несвоевременное выполнение работ подрядными организациями может привести к нарушению сроков выполнения программных мероприятий;

- заключение муниципальных контрактов и договоров с организациями, которые окажутся неспособными исполнить свои обязательства.

**Способами ограничения рисков являются:**

- концентрация ресурсов на решении приоритетных задач;

- изучение и внедрение положительного опыта других муниципальных образований;

- повышение результативности реализации программы и эффективности использования бюджетных средств;

- своевременное внесение изменений в бюджет города Коврова и муниципальную программу.

**9. Конечные результаты и оценка эффективности**

 В результате исполнения мероприятий подпрограммы ожидаются следующие результаты:

- создание благоприятной среды обитания и повышение комфортности проживания населения - асфальтирование дворовых проездов, освещение, озеленение и т.д.;

- обеспечение условий для отдыха и спорта - устройство детских и спортивных площадок;

 - обеспечение доступности зданий, сооружений, дворовых территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения - устройство пандусов, занижение бордюрного камня на проездах и тротуарах и т.д.

 Эффективность реализации подпрограммы оценивается на основании фактически достигнутых количественных значений целевых показателей и индикаторов.

 Приложение № 1

к подпрограмме «Формирование современной

городской среды на территории

 города Коврова в 2017 году»

Адресный перечень

дворовых территорий многоквартирных домов, благоустройство которых реализуется в рамках муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес дворовой территории. Перечень выполняемых работ | Площадь дворовой территории, подлежащая благоустройству, кв.м. | Кол-во установленных конструкций, шт. | Ресурсное обеспечение работ по источникам финансирования, руб. | Трудовое участие (да/нет). В случае положительного решения указать в чем выражается. | Количество граждан, проживающих на территории подлежащей благоустройству |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

 Приложение № 2

к подпрограмме «Формирование современной

городской среды на территории

 города Коврова в 2017 году»

Адресный перечень

муниципальных территорий общего пользования, благоустройство которых реализуется в рамках муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование благоустраиваемой территории. Перечень выполняемых работ | Площадь территории, подлежащая благоустройству, кв.м. | Кол-во установленных конструкций, шт. | Ресурсное обеспечение работ по источникам финансирования, руб. | Доля муниципальной территории общего пользования, подлежащая благоустройству от общей площади муниципальной территории общего пользования, % |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

 Приложение № 3

к подпрограмме «Формирование современной

городской среды на территории

города Коврова в 2017 году»

|  |
| --- |
| Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в минимальный перечень работ |
| 1. На ремонт дворовых проездов, тротуаров  |
| № п/п | Наименование работ | Ед.измер. | Кол-во | Стоимость с НДС в руб. |
| 1 | Поднятие горловин колодцев (без стоимости люка) | 1 люк | 1 | 3812,00 |
| 2 | Снятие деформированных а/бетонных покрытий фрезой толщиной 5см (с погрузкой и перевозкой на расстоянии до 5 км) | м2 | 1 | 50,00 |
| 3 | Разборка асфальтобетонного покрытия (с погрузкой экскаватором и перевозкой на расстоянии до 5 км) толщ.10см | м3 | 1м2х0,1м |  145,00 |
| 4 | Разработка грунта с погрузкой на а/самосвал (с перевозкой на расстоянии до 5км)толщиной 10см | м3 | 1м2х0,1м |  16,00 |
| 5 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев из пескатолщ.10см | м3 | 1м2х0,1м |  86,00 |
| 6 | Устройство покрытий толщиной 15 см при укладке щебня с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (щебень марки М400) толщ.15см | м2 | 1м2 |  229,00 |
| Добавка на 1 см толщины щебеночного слоя | м2 | 1 | 12,00 |
| 8 | Розлив битумно-дорожной эмульсии | тн | 1м2х0,0003тн | 6,00 |
| 9 | Устройство выравнивающего слоя из а/бетона толщиной 1см (нижний слой пористый а/б марки П)-проезжая часть | тн | 1м2 | 94,00 |
| 10 | Устройство а/бетонного слоя из а/бетона толщ. 4 см (верхний слой а/б марки III В) -проезжая часть  | м2 | 1 | 399,00 |
| 11 | Устройство асфальтобетонного слоя из а/бетона толщиной 3 см ( а/б марки Ш, тип Д)-тротуар  | м2 | 1 | 394,00 |
| 12 | Разборка старого бортового камня (с погрузкой экскаватором и перевозкой на расстоянии до 5 км) | 1 пог.м | 1 | 430,00 |
| 13 | Установка нового бортового камня 3.100.15 | 1 пог.м | 1 | 1076,00 |
| 14 | Добавка толщины на 0,5 асфальтового покрытия тротуара (асфальтобетонное покрытие марки III Д) | М2 | 1 | 62,00 |
| 15 | Установка тротуарного бортового камня 3.100.8 | п/м | 1 | 872,00 |
| 16 | Устройство щебеночного основания тротуаров толщиной 10 см (щебень М 400) | М2 | 1 | 312,00 |
| 17 | Добавка на 1 см щебеночного основания тротуаров (щебень М 400) | М2 | 1 | 17,00 |
| **2. На освещение дворовых территорий** |
| № | Вид работы | Ед.измерения | Стоимость с НДС, руб. |
| 1 | Прокладка провода по фасаду здания (ПВ 3 сечением 10 мм2) | м | 202 |
| 2 | Установка кронштейна (со стоимостью кронштейна) | шт | 2 863 |
| 3 | Установка светильника (светильник SSU-220/60-02.1 (WLO) | шт | 8 140 |
| 4 | Установка выключателя (выключатель одноклавишный для открытой проводки) | шт | 204 |
| 5 | Установка фотоэлемента (фотоэлемент к фотореле ФР-7Е) | шт | 421 |
| 6 | Установка распределительной коробки (распределительная коробка IP-54) | шт | 686 |
| 7 | Прокладка труб гофра для защиты проводов (труба гофра диаметром 60 мм) | м | 256 |
| 8 | Затягивание провода в трубы (провод СИП)  | м | 128 |
| 10 | Установка опоры СВ-95-5 с развозкой опор (опор СВ-95-5) | шт | 12597 |
| 11 | Подвес провода СИП (провод СИП 2X25) | м | 155 |
| 12 | Демонтаж светильника | шт | 351 |
| 13 | Демонтаж провода с фасада | м | 24 |
| 14 | Демонтаж опоры с погрузкой и перевозкой | шт | 1284 |
| 15 | Пробивка отверстий в кирпиче | 1 шт.. | 549 |
| **3. На установку скамьи** |
| № | Вид работы | Ед.измерения | Стоимость с НДС, руб. |
|  | **Работа** |  |  |
| 1 | Стоимость установки скамьи | шт | 763 |
|  | **Оборудование** |  |  |
| 2 | СкамьяРазмеры: 2000\*385\*660 | шт | 3368 |
| 3 | Скамья со спинкойРазмеры: 1985\*715\*955 | шт | 4240 |
| **4. На установку урны** |
| № | Вид работы | Ед.измерения | Стоимость с НДС, руб. |
|  | **Работа** |  |  |
| 1 | Стоимость установки урны | шт | 66 |
|  | **Оборудование** |  |  |
| 2 | Урна с контейнером на бетонном основании Объем: 40лРазмеры: 420\*420\*665 | шт | 2000 |

|  |
| --- |
|  Приложение №4 к подпрограмме «Формирование современной городской среды на территории города Коврова в 2017 году»Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в дополнительный перечень работ  |
| 1. На оборудование детских и спортивных площадок (стоимость установки до 20% от стоимости оборудования)

|  |
| --- |
|   |
| № | Наименование | Изображение | Техническое описание | цена за шт. | Кол-во | Общая стоимость |
|   | Детская игровая площадка |
| 1 | Балансир К-20 |  | Длинна-2460, ширина 800, высота 725 | 13 900,00р.  | 1 |  13 900,00р.  |
| 2 | Песочница с крышкой (раскладушка) |  | Длинна-1500, ширина 1500, высота 300 | 13 600,00р.  | 1 |  13 600,00р.  |
| 3 | Качели на жесткой повеске К-2 |  | Длинна-3000, ширина 2200, высота 2540 |  23 925,00р.  | 1 |  23 925,00р.  |
| 4 | Карусель К-5 |  | Длинна-1470, ширина 1470, высота 710 | 30 810,00р.  | 1 |  30 810,00р.  |
| 5 | Горка Г-2(с) |  | Длинна-3960, ширина 640, высота 2010, h-горки 1260 |  40 885,00р.  | 1 |  40 885,00р.  |
| 6 | Пружинка МК-21"Мотоцикл" (различные варианты) |  | Длинна-650, ширина 370, высота 900 | 13 550,00р.  | 1 |  13 550,00р.  |
|   | Итого | 136 670,00р.  |
|   | Спортивная площадка |
| 7 | Комплекс "Воркаут" ВР-14 |  | Длинна-5500, ширина 4410, высота 2600 | 124 370,00р.  | 1 | 124 370,0р.  |
| 8 | Гимнастический комплекс ВР-23 |  | Длинна-5550, ширина 3340, высота 2600 | 98 050,00р.  | 1 |  98 050,0р.  |
|   |  Итого  |  222 420,0р.  |
|   | Детская спортивная площадка |
| 9 | Рукоход Т-99 |  | Длинна-2690, ширина 850, высота 2475 | 29 030,00р.  | 1 |  29 030,00р.  |
| 10 | Спортивный комплекс Т-96 |  | Длинна-3330, ширина 1650, высота 2000 | 79 145,00р.  | 1 |  79 145,00р.  |
| 11 | Спортивный комплекс ТМ-93 |  | Длинна-3563, ширина 1860, высота 1770 | 90 140,00р.  | 1 |  90 140,00р.  |
|   |  Итого  | 198 315,0р.  |
|   |  Малые архитектурные формы  |
| 12 | Скамейка С-52/1 |  | Длинна-1460, ширина 595, высота 800 | 8 355,00р.  | 1 | 8 355,00р.  |
| 13 | Лавка С-3/1 |  | Длинна-1460, ширина 400, высота 450 |  6 810,00р.  | 1 | 6 810,00р.  |
| 14 | Ограждение О-311 |  | Длинна-2000, высота 600 |  2 900,00р.  | 1 | 2 900,00р.  |
| 15 | Урна У-3 |  | Длинна-450, ширина 337, высота 930 |  2 430,00р.  | 1 | 2 430,00р.  |

 |
| 2. На озеленение территории |
| № | Вид работы | Ед.измерения | Стоимость с НДС, руб. |
|  | Работа/материал |  |  |
| 1 | Устройство газонов с подвозом грунта и посевом травы | 1 кв.м. | 343,0 |
| 2 | Подрезка кустарника | 1 п.м.  | 94,0 |
| 3 | Посадка деревьев/стоимость дерева или куста | 1 шт. | 2 205,0/3000,0 |
| 4 | Валка деревьев (с перевозкой и утилизацией) | 1 шт. | 15383,0 |
| 3. На оборудование мест отдыха |
| № | Вид работы | Ед.измерения | Стоимость с НДС, руб. |
|  | **Работа** |  |  |
| 1 | С учетом принятого решения о наборе оборудования для места отдыха |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 4. На установку ограждений высотой не более 0,7 м. |
| 1 | Изготовление и монтаж ограждений с покраской | 1 п.м. | 1200 |
|  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 1. На обустройство автомобильных парковок |
| № п/п | Наименование работ | Ед.измер. | Кол-во | Стоимость с НДС в руб. |
| 1 | Поднятие горловин колодцев (без стоимости люка) | 1 люк | 1 | 3812,00 |
| 2 | Снятие деформированных а/бетонных покрытий фрезой толщиной 5см (с погрузкой и перевозкой на расстоянии до 5 км) | м2 | 1 | 50,00 |
| 3 | Разборка асфальтобетонного покрытия (с погрузкой экскаватором и перевозкой на расстоянии до 5 км) толщ.10см | м3 |  1м2х0,1м |  145,00 |
| 4 | Разработка грунта с погрузкой на а/самосвал (с перевозкой на расстоянии до 5км)толщиной 10см | м3 |  1м2х0,1м |  16,00 |
| 5 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев из пескатолщ.10см | м3 |  1м2х0,1м |  86,00 |
| 6 | Устройство покрытий толщиной 15 см при укладке щебня с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (щебень марки М400) толщ.15см | м2 |  1м2 |  229,00 |
| Добавка на 1 см толщины щебеночного слоя | м2 | 1 | 12,00 |
| 8 | Розлив битумно-дорожной эмульсии | тн | 1м2х0,0003тн | 6,00 |
| 9 | Устройство выравнивающего слоя из а/бетона толщиной 1см (нижний слой пористый а/б марки П)-проезжая часть | тн | 1м2 | 94,00 |
| 10 | Устройство а/бетонного слоя из а/бетона толщ. 4 см (верхний слой а/б марки III В) -проезжая часть  | м2 | 1 | 399,00 |
| 11 | Устройство асфальтобетонного слоя из а/бетона толщиной 3 см ( а/б марки Ш, тип Д)-тротуар  | м2 | 1 | 394,00 |
| 12 | Разборка старого бортового камня (с погрузкой экскаватором и перевозкой на расстоянии до 5 км) | 1 пог.м | 1 | 430,00 |
| 13 | Установка нового бортового камня 3.100.15 | 1 пог.м | 1 | 1076,00 |
| 14 | Добавка толщины на 0,5 асфальтового покрытия тротуара (асфальтобетонное покрытие марки III Д) | М2 | 1 | 62,00 |
| 15 | Установка тротуарного бортового камня 3.100.8 | п/м | 1 | 872,00 |
| 16 | Устройство щебеночного основания тротуаров толщиной 10 см (щебень М 400) | М2 | 1 | 312,00 |
| 17 | Добавка на 1 см щебеночного основания тротуаров (щебень М 400) | М2 | 1 | 17,00 |
| **2. На освещение автомобильной парковки** |
| № | Вид работы | Ед.измерения | Стоимость с НДС, руб. |
| 1 | Прокладка провода по фасаду здания (ПВ 3 сечением 10 мм2) | м | 202 |
| 2 | Установка кронштейна (со стоимостью кронштейна) | шт | 2 863 |
| 3 | Установка светильника (светильник SSU-220/60-02.1 (WLO) | шт | 8 140 |
| 4 | Установка выключателя (выключатель одноклавишный для открытой проводки) | шт | 204 |
| 5 | Установка фотоэлемента (фотоэлемент к фотореле ФР-7Е) | шт | 421 |
| 6 | Установка распределительной коробки (распределительная коробка IP-54) | шт | 686 |
| 7 | Прокладка труб гофра для защиты проводов (труба гофра диаметром 60 мм) | м | 256 |
| 8 | Затягивание провода в трубы (провод СИП)  | м | 128 |
| 10 | Установка опоры СВ-95-5 с развозкой опор (опор СВ-95-5) | шт | 12597 |
| 11 | Подвес провода СИП (провод СИП 2X25) | м | 155 |
| 12 | Демонтаж светильника | шт | 351 |
| 13 | Демонтаж провода с фасада | м | 24 |
| 14 | Демонтаж опоры с погрузкой и перевозкой | шт | 1284 |
| 15 | Пробивка отверстий в кирпиче | 1 шт.. | 549 |
| **3. На установку скамьи** |
| № | Вид работы | Ед.измерения | Стоимость с НДС, руб. |
|  | **Работа** |  |  |
| 1 | Стоимость установки скамьи | шт | 763 |
|  | **Оборудование** |  |  |
| 2 | СкамьяРазмеры: 2000\*385\*660 | шт | 3368 |
| 3 | Скамья со спинкойРазмеры: 1985\*715\*955 | шт | 4240 |
| **4. На установку урны** |
| № | Вид работы | Ед. измерения | Стоимость с НДС, руб. |
|  | **Работа** |  |  |
| 1 | Стоимость установки урны | шт | 66 |
|  | **Оборудование** |  |  |
| 2 | Урна с контейнером на бетонном основании Объем: 40лРазмеры: 420\*420\*665 | шт | 2000 |

 Приложение №5

к подпрограмме «Формирование

современной городской среды

 на территории города

 Коврова в 2017 году»

Порядок

аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий города Коврова

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру аккумулирования и использования денежных средств (далее – аккумулирование средств), поступающих от собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее – заинтересованные лица), направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий города Коврова в рамках подпрограммы «Формирование современной городской среды на территории города Коврова в 2017 году» муниципальной программы «Благоустройство территории города Коврова в 2017 году» (далее – подпрограмма), механизм контроля за их расходованием, а также устанавливает порядок и формы трудового и финансового участия заинтересованных лиц в выполнении указанных работ.

1.2. В целях реализации настоящего Порядка используются следующие понятия:

а) дополнительный перечень работ – установленный подпрограммой перечень работ по благоустройству дворовой территории, софинансируемых за счет средств заинтересованных лиц;

б) трудовое участие – добровольная безвозмездная трудовая деятельность заинтересованных лиц, имеющая социально полезную направленность, не требующая специальной квалификации и выполняемая в качестве трудового участия заинтересованных лиц при осуществлении видов работ из дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий города Коврова;

в) финансовое участие – финансирование выполнения видов работ из дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий города Коврова за счет участия заинтересованных лиц в размере не менее 10 процентов от общей стоимости соответствующего вида работ;

г) общественная комиссия – комиссия, создаваемая в соответствии с постановлением администрации города Коврова для рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц, а также реализации контроля за реализацией Программы.

1. **Порядок и форма участия (трудовое и (или) финансовое) заинтересованных лиц в выполнении работ**
	1. 2.1. Заинтересованные лица принимают участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территории в рамках минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству в форме трудового и (или) финансового участия.
	2. 2.2. Организация трудового и финансового участия осуществляется заинтересованными лицами в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит благоустройству, оформленного соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.
	3. 2.3. Финансовое и (или) (трудовое) участие заинтересованных лиц в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий должно подтверждаться документально в зависимости от избранной формы такого участия.
	4. 2.4. Документы, подтверждающие форму участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству, предусмотренных минимальным и (или) дополнительным перечнями, предоставляются в Управление городского хозяйства администрации города Коврова (далее - Управление).
	5. В качестве документов, подтверждающих финансовое участие, могут быть представлены копии платежных поручений о перечислении средств или внесении средств на лицевой счет Управления, копия ведомости сбора средств с физических лиц, которые впоследствии также вносятся на счет Управления в соответствии с настоящим Порядком.

Документы, подтверждающие финансовое участие, представляются в Управление не позднее 2 дней со дня перечисления денежных средств в установленном порядке.

В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое участие могут быть представлены отчет подрядной организации о выполнении работ, включающей информацию о проведении мероприятия с трудовым участием граждан, отчет совета многоквартирного дома, лица, управляющего многоквартирным домом о проведении мероприятия с трудовым участием граждан. При этом, рекомендуется в качестве приложения к такому отчету представлять фото-, видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятия с трудовым участием граждан.

Документы, подтверждающие трудовое участие, представляются в Управление не позднее 10 календарных дней со дня окончания работ, выполняемых заинтересованными лицами.

* 1. 2.5. При выборе формы финансового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории доля участия определяется как процент от стоимости работ по благоустройству в рамках дополнительного перечня.

**3. Условия аккумулирования и расходования средств**

3.1. В случае включения заинтересованными лицами в заявку работ, входящих в дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий, денежные средства заинтересованных лиц перечисляются на лицевой счет администратора доходов бюджета города Коврова - Управление.

 3.2. После утверждения дизайн - проекта общественной муниципальной комиссией и его согласования с представителем заинтересованных лиц Управление заключает с представителями заинтересованных лиц, принявшими решение о благоустройстве дворовых территорий, соглашение, в котором указывается объект благоустройства, реквизиты для перечисления средств, определяются порядок и сумма перечисления денежных средств заинтересованными лицами, а также реквизиты счета, на который подлежат возврату денежные средства заинтересованных лиц в случаях определенных соглашением.

Объем денежных средств, подлежащих перечислению заинтересованными лицами, определяется в соответствии со сметным расчетом, а также исходя из нормативной стоимости (единичных расценок) работ по благоустройству дворовых территорий и объема работ, указанного в дизайн - проекте, и составляет не менее 10 процентов от общей стоимости соответствующего вида работ из дополнительного перечня работ.

Фактический объем денежных средств, подлежащих перечислению заинтересованными лицами, может быть изменен по итогам осуществления закупки товара, работы, услуги в соответствии с положениями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также с учетом стоимости фактически выполненных работ.

 3.3. Перечисление денежных средств заинтересованными лицами осуществляется в течение пяти дней с момента подписания соглашения. В случае, если денежные средства в полном объеме не будут перечислены в срок, установленный в абзаце первом настоящего пункта, то заявка такого многоквартирного дома в части выполнения дополнительного перечня работ по благоустройству территории выполнению не подлежит.

Перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках подпрограммы, подлежит корректировке с включением следующих по очередности дворовых территорий, прошедших отбор в пределах лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных подпрограммой. В таком случае заинтересованные лица, дворовые территории которых были включены в подпрограмму в связи с корректировкой и их заявка предусматривает выполнение работ из дополнительного перечня, обязуются перечислить денежные средства в течение пяти дней в порядке и на условиях, определенных соглашением.

 3.4. Денежные средства считаются поступившими в доход бюджета города Коврова с момента их зачисления на лицевой счет Управления.

 3.5. На сумму планируемых поступлений увеличиваются бюджетные ассигнования Управления как главному распорядителю бюджетных средств с последующим доведением в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств для осуществления целевых расходов, предусмотренных Подпрограммой.

 3.6. Управление городского хозяйства администрации города Коврова осуществляет учет поступающих от заинтересованных лиц денежных средств в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

 Управление обеспечивает ежемесячное опубликование на официальном сайте администрации города Коврова в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» данных о поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

Управление ежемесячно обеспечивает направление данных о поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству, в адрес общественной муниципальной комиссии.

 3.8. Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется Управлением на финансирование дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий в соответствии с утвержденным дизайн - проектом благоустройства дворовых территорий, утвержденного общественной муниципальной комиссией и согласованного с представителем заинтересованных лиц.

 3.9. Расходование денежных средств осуществляется путем принятия и оплаты обязательств в соответствии с бюджетным законодательством и иными нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.

3.10. Контроль за целевым расходованием аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется главным распорядителем бюджетных средств, в лице Управления в соответствии с бюджетным законодательством.

 Приложение № 6\_\_\_

 к подпрограмме «Формирование

 современной городской среды на

 территории города Коврова в 2017 году»

**Порядок**

разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, включаемых в подпрограмму «Формирования современной городской среды на территории города Коврова в 2017 году» муниципальной программы «Благоустройство территории города Коврова в 2017 году»

1. Настоящий порядок устанавливает процедуру разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовой территории, включаемых в подпрограмму (далее - Порядок).

 2. Для целей Порядка применяются следующие понятия:

2.1. дворовая территория - совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам;

2.2. заинтересованные лица - собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству.

 3. Разработка дизайн - проекта обеспечивается заинтересованными лицами.

 4. Дизайн-проект разрабатывается в отношении дворовых территорий, прошедших отбор, исходя из даты представления предложений заинтересованных лиц.

В случае совместной заявки заинтересованных лиц, проживающих в многоквартирных домах, имеющих общую дворовую территорию, дизайн - проект разрабатывается на общую дворовую территорию.

 5. В дизайн - проект включается текстовое и визуальное описание проекта благоустройства, в том числе концепция проекта и перечень (в том числе визуализированный) элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на соответствующей территории.

Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых работ. Дизайн-проект может быть подготовлен в виде проектно-сметной документации или в упрощенном виде - изображение дворовой территории на топографической съемке в масштабе с отображением текстового и визуального описания проекта благоустройства дворовой территории и техническому оснащению площадок исходя из минимального и дополнительного перечней работ, с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению, со сметным расчетом стоимости работ исходя из единичных расценок.

6. Разработка дизайн-проекта осуществляется с учетом нормативов градостроительного проектирования.

7. Разработка дизайн - проекта включает следующие стадии:

7.1. осмотр дворовой территории, предлагаемой к благоустройству, совместно с представителем заинтересованных лиц;

7.2. разработка дизайн - проекта;

7.3. согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории с представителем заинтересованных лиц;

7.4. утверждение дизайн-проекта комиссией.

8. Представитель заинтересованных лиц обязан обсудить с собственниками жилых помещений дизайн-проект в срок не превышающий двух календарных дней с момента его получения и представить в Управление городского хозяйства администрации города Коврова согласованный дизайн-проект или мотивированные замечания.

В случае не урегулирования замечаний, Управление городского хозяйства администрации города Коврова передает дизайн-проект с замечаниями представителя заинтересованных лиц комиссии для проведения обсуждения с участием представителя заинтересованных лиц и принятия решения по дизайн-проекту.

9. Дизайн - проект утверждается комиссией, решение об утверждении оформляется в виде протокола заседания комиссии.